Definition of Done – ErgoSense

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Propósito	3

2. Alcance	3

3. Criterios de terminado de un elemento	3

4. Criterios de terminado de un Sprint	4

5. Aplicación durante el Sprint	5

6. Control de cambios	5

# 1. Propósito

La Definition of Done (DoD) establece las condiciones que debe cumplir un elemento para ser considerado terminado dentro de ErgoSense. Es común a todos los Sprints y es acordada por el equipo antes del inicio del desarrollo, de modo que ambos integrantes compartan el mismo criterio de término y la calidad del incremento no dependa de interpretaciones individuales.

Un elemento que no cumple todas las condiciones no se considera terminado: no se presenta como completado en la Sprint Review y continúa en el Sprint siguiente o vuelve al Product Backlog para ser repriorizado.

# 2. Alcance

Esta Definition of Done aplica a todos los elementos del Product Backlog (PB-01 a PB-51) y a las tareas de los Sprint Backlogs 01 a 06, tanto de la aplicación de escritorio como del servidor de ErgoSense (API REST y base de datos PostgreSQL).

Los criterios de aceptación de cada elemento, definidos en el Product Backlog y en los Sprint Backlogs, indican qué debe hacer la funcionalidad. La Definition of Done, en cambio, indica las condiciones de calidad que todo elemento debe cumplir, independientemente de su contenido.

# 3. Criterios de terminado de un elemento

Un elemento del Sprint Backlog se considera terminado cuando cumple todos los criterios de la siguiente tabla:

| N° | Criterio | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidad completa: la implementación está terminada y cumple todos los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en el Sprint Backlog. | Demostración en la Sprint Review. |
| 2 | Código versionado: el código se encuentra en el repositorio de GitHub del proyecto, en la rama de desarrollo, con commits descriptivos. | Historial de commits. |
| 3 | Revisión del equipo: el otro integrante revisó los cambios antes de integrarlos. | Revisión registrada (pull request o comentario). |
| 4 | Pruebas ejecutadas: las pruebas planificadas para el elemento se ejecutaron, sus resultados quedaron registrados y las pruebas existentes siguen funcionando. | Registro de pruebas. |
| 5 | Sin errores críticos: no existen errores críticos abiertos asociados al elemento. | Documento Registro de errores. |
| 6 | Integración: el elemento está integrado con los componentes correspondientes y no impide el funcionamiento del incremento. | Ejecución del incremento completo. |
| 7 | Seguridad: en los elementos que involucran el servidor, la API exige un token válido, las contraseñas se almacenan solo como hash y las credenciales no se incluyen en el código fuente. | Pruebas de acceso sin token y revisión del código. |
| 8 | Modelo de datos: los cambios en la base de datos respetan el modelo definido en el Product Backlog; si el modelo cambia, su documentación se actualiza. | Modelo de datos actualizado. |
| 9 | Documentación: la documentación afectada por el elemento (README, manual técnico, arquitectura o modelo de datos) se encuentra actualizada. | Documentos actualizados en el repositorio. |
| 10 | Estado actualizado: el elemento figura como terminado en el Sprint Backlog. | Sprint Backlog actualizado. |

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todos los criterios anteriores.

# 4. Criterios de terminado de un Sprint

Un Sprint se considera terminado cuando:

- Todos los elementos comprometidos cumplen la Definition of Done o fueron devueltos al Product Backlog con su justificación.

- El incremento se puede ejecutar de forma completa y fue demostrado en la Sprint Review.

- Se realizó la Sprint Retrospective y quedó registrada utilizando la plantilla de retrospectiva del proyecto.

- El Sprint Backlog refleja el estado final de cada tarea.

- Los cambios del Sprint se encuentran integrados en el repositorio del proyecto.

# 5. Aplicación durante el Sprint

La Definition of Done se utiliza en cada evento de Scrum:

- Sprint Planning: al seleccionar los elementos del Sprint, el equipo considera el trabajo necesario para cumplir la Definition of Done, y no solo el necesario para programar la funcionalidad.

- Daily Scrum: el equipo revisa qué condiciones faltan para terminar cada elemento en curso.

- Sprint Review: solo se presentan como completados los elementos que cumplen todos los criterios.

- Sprint Retrospective: el equipo evalúa si la Definition of Done fue adecuada y, si corresponde, la ajusta para el Sprint siguiente.

# 6. Control de cambios

Cualquier ajuste a la Definition of Done se acuerda en la Sprint Retrospective y se registra en la siguiente tabla:

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03-10-2026 | Versión inicial de la Definition of Done del proyecto. | Alejandro Silva y Bastian Pino |