Registro de errores – ErgoSense

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Propósito	3

2. Instrucciones de registro	3

3. Clasificación de severidad	3

4. Estados de un error	4

5. Registro de errores	4

6. Seguimiento de la corrección	4

7. Resumen por Sprint	4

# 1. Propósito

Este documento registra los errores detectados durante el desarrollo y las pruebas de ErgoSense, junto con su análisis y corrección. Constituye la evidencia del criterio «Sin errores críticos» de la Definition of Done y permite controlar que los errores se corrijan antes de considerar terminado un elemento o un Sprint.

# 2. Instrucciones de registro

- Registrar cada error en cuanto se detecta, asignándole el siguiente identificador correlativo (ERR-001, ERR-002, etc.).

- Indicar el Sprint y el elemento del Product Backlog afectado.

- Describir el error con los pasos necesarios para reproducirlo y el resultado esperado.

- Clasificar su severidad según la tabla de la sección 3.

- Actualizar el estado a medida que avanza la corrección y registrar el commit que la incorpora.

- Cerrar un error solo después de verificar la corrección, repitiendo la prueba que lo detectó.

# 3. Clasificación de severidad

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide usar una funcionalidad principal o compromete la seguridad o los datos. Debe corregirse antes de cerrar el Sprint. | La API permite consultar datos de otra cuenta. |
| Alta | Una funcionalidad no cumple su criterio de aceptación, aunque existe una forma de continuar usando la aplicación. | El aviso de 60 minutos no se muestra si la ventana está minimizada. |
| Media | Comportamiento incorrecto que no impide utilizar la funcionalidad. | El tiempo total de uso se muestra sin las horas. |
| Baja | Detalle visual o de texto sin efecto en el funcionamiento. | Error ortográfico en un mensaje de la interfaz. |

# 4. Estados de un error

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Abierto | El error fue registrado y aún no se corrige. |
| En corrección | Un integrante está trabajando en la corrección. |
| Corregido | La corrección fue implementada y está pendiente de verificación. |
| Cerrado | La corrección fue verificada repitiendo la prueba que detectó el error. |
| Descartado | Tras el análisis, no corresponde a un error (por ejemplo, es el comportamiento esperado o un registro duplicado). |

# 5. Registro de errores

Los errores se registran en la siguiente tabla, en orden de detección. Durante el Sprint 01 no se detectaron errores. En el Sprint 02 se detectaron dos errores de integración; ambos fueron corregidos y verificados antes del cierre.

| ID | Fecha | Sprint | PB | Descripción, pasos para reproducir y resultado esperado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR-001 | 15-10-2026 | Sprint 02 | PB-34, PB-35 | Al cerrar la aplicación durante una pausa abierta, una comprobación final podía volver a generar la transición de inicio antes del cierre. Se esperaba finalizar una sola pausa y una sola sesión, sin registros abiertos. | Alta |
| ERR-002 | 15-10-2026 | Sprint 02 | PB-48 | Si el servidor estaba temporalmente inaccesible al abrir la aplicación, la restauración eliminaba el refresh token válido. Se esperaba conservarlo ante errores de conexión y eliminarlo solo cuando el servidor rechazara el token. | Alta |
| ERR-003 | 16-10-2026 | Sprint 03 | PB-48 | El README de la aplicación de escritorio indicaba la variable ERGOSENSE_API_URL sin el prefijo /api/v1, por lo que la aplicación enviaba las solicitudes a rutas inexistentes. Se esperaba un ejemplo con la URL completa de la API. | Baja |
| ERR-004 | 17-10-2026 | Sprint 03 | PB-07, PB-08 | Al apuntar con el índice hacia la cámara, las distancias usadas para reconocer los gestos variaban bruscamente entre cuadros, porque en la imagen los dedos quedaban superpuestos. Se esperaban medidas estables. | Media |
| ERR-005 | 17-10-2026 | Sprint 03 | PB-08, PB-10 | Al probar con la mano real, el click izquierdo mediante el pellizco de las puntas del pulgar y del índice se detectaba de forma inestable. Se esperaba que el gesto de click se reconociera de forma confiable. | Alta |
| ERR-006 | 17-10-2026 | Sprint 03 | PB-08, PB-10 | Con la mano abierta, el pulgar adentro y el índice abajo no se reconocían: los umbrales se habían definido con manos simuladas. Con la mano real, la distancia del pulgar al nudillo del índice casi no cambiaba al doblarlo y el índice doblado no bajaba de 1,36. Se esperaba reconocer ambos clicks. | Alta |
| ERR-007 | 17-10-2026 | Sprint 03 | PB-36 | Al desactivar los gestos desde la configuración, una señal atrasada del hilo de gestos podía volver a mostrar «Activo» en la ventana. Se esperaba que la ventana mostrara «Desactivado». | Baja |

# 6. Seguimiento de la corrección

Para cada error registrado se documenta su corrección y su cierre:

| ID | Responsable | Estado | Corrección realizada | Commit | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR-001 | Alejandro Silva | Cerrado | Se separó el cierre de recursos de la comprobación periódica. El controlador finaliza directamente la pausa y la sesión remotas de forma idempotente. | Commit de cierre del Sprint 02 | 15-10-2026 |
| ERR-002 | Alejandro Silva | Cerrado | El cliente distingue errores de conexión de respuestas HTTP. Conserva el token si no existe respuesta y lo elimina únicamente ante un rechazo del servidor. | Commit de cierre del Sprint 02 | 15-10-2026 |
| ERR-003 | Bastian Pino | Cerrado | Se corrigió el ejemplo y se aclaró que la URL debe incluir el prefijo /api/v1. | d7ca484 | 16-10-2026 |
| ERR-004 | Bastian Pino | Corregido | Los gestos se clasifican con los puntos 3D que entrega MediaPipe, cuyas distancias no dependen de la orientación de la mano; la imagen se usa solo para el cursor. | 8d6c0c6 | — |
| ERR-005 | Bastian Pino | Corregido | Se reemplazó el pellizco por doblar el pulgar hacia la palma, todos los gestos parten de la mano abierta y el cursor sigue el centro de la palma, que no se mueve con los clicks. | aab97bf, 146f017 | — |
| ERR-006 | Bastian Pino | Corregido | Se midieron las poses con scripts/calibrate_gestures.py; el pulgar se mide contra la base del meñique, el índice tiene umbrales propios y los demás umbrales se ajustaron a las medianas medidas. | 146f017 | — |
| ERR-007 | Bastian Pino | Cerrado | La ventana ignora las señales del hilo de gestos que llegan después de desactivarlo; una prueba automatizada reproduce ese orden. | 12b3ebd | 17-10-2026 |

# 7. Resumen por Sprint

Al cerrar cada Sprint se completa el resumen de errores, que se utiliza como insumo en la Sprint Retrospective.

| Sprint | Detectados | Corregidos | Abiertos al cierre | Críticos abiertos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint 02 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sprint 03 |  |  |  |  |
| Sprint 04 |  |  |  |  |
| Sprint 05 |  |  |  |  |
| Sprint 06 |  |  |  |  |