Sprint Retrospective 01 – ErgoSense

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Propósito	3

2. Identificación del Sprint	3

3. Resultado del Sprint	3

4. Métricas del Sprint	4

5. ¿Qué salió bien?	4

6. ¿Qué se puede mejorar?	4

7. Acciones de mejora	4

8. Seguimiento de la retrospectiva anterior	5

9. Ajustes a la Definition of Done	5

10. Conclusión	5

# 1. Propósito

Este documento registra la Sprint Retrospective del Sprint 01 de ErgoSense, realizada al finalizar el Sprint y después de la Sprint Review. Su objetivo es analizar cómo trabajó el equipo durante el primer Sprint de desarrollo y definir las mejoras que se aplicarán en el Sprint 02.

# 2. Identificación del Sprint

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | ErgoSense |
| Sprint | Sprint 01 – Sistema de alerta y monitoreo de actividad |
| Fechas del Sprint | 05-10-2026 – 08-10-2026 |
| Fecha de la retrospectiva | 08-10-2026 |
| Participantes | Alejandro Silva y Bastian Pino |
| Facilitador | Alejandro Silva |

# 3. Resultado del Sprint

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Contar con un sistema funcional que registre la actividad del usuario mediante el tiempo transcurrido y las interacciones de teclado y mouse, genere automáticamente un aviso al cumplirse 60 minutos de actividad y comience un nuevo período después de dicho aviso. |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí |
| Elementos terminados según la Definition of Done | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05 y PB-06. |
| Elementos no terminados y motivo | Ninguno. |

# 4. Métricas del Sprint

| Indicador | Planificado | Logrado |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog Items | 6 | 6 |
| Tareas del Sprint Backlog | 22 | 22 |
| Pruebas ejecutadas | 12 | 12 aprobadas |
| Errores detectados / corregidos | No aplica | 0 / 0 |

# 5. ¿Qué salió bien?

Prácticas, decisiones o situaciones que ayudaron al equipo y que conviene mantener.

| N° | Aspecto positivo |
| --- | --- |
| 1 | El reloj inyectable y el reloj simulado (FakeClock) permitieron probar el período de 60 minutos, el aviso único y el reinicio sin esperar el tiempo real. El incremento cuenta con 32 pruebas automatizadas y una cobertura cercana al 85 % en el módulo de monitoreo, superior al 70 % exigido por RNF-28. |
| 2 | Se respetó la organización en capas del documento de arquitectura: el módulo de monitoreo no depende de la interfaz y el controlador conecta el período, el registro de actividad y la ventana, lo que facilita incorporar las pausas y la persistencia en el Sprint 02. |
| 3 | El código se integró mediante una rama propia y un pull request revisado por el otro integrante, con pytest y Ruff ejecutados antes de la integración, y la aplicación quedó documentada en un README con su instalación, ejecución y pruebas. |

# 6. ¿Qué se puede mejorar?

Dificultades u obstáculos que afectaron el trabajo durante el Sprint.

| Problema | Causa | Impacto en el Sprint |
| --- | --- | --- |
| El entorno virtual ubicado dentro de la carpeta del proyecto presentaba bloqueos de archivos. | El repositorio se encuentra en OneDrive, que intenta sincronizar los miles de archivos del entorno virtual. | Se destinó tiempo adicional a la configuración del entorno. Se resolvió ubicando el entorno virtual fuera de OneDrive mediante la variable UV_PROJECT_ENVIRONMENT. |
| Las notificaciones de Windows no aparecían en algunas pruebas manuales del aviso. | El Asistente de concentración de Windows bloquea las notificaciones mientras está activado. | Retrasó la validación manual de CP-01-09. La condición quedó documentada en el README para las pruebas siguientes. |
| El desarrollo del incremento se concentró en un solo integrante. | Durante la Sprint Planning no se asignaron las tareas del Sprint Backlog a cada integrante. | El conocimiento del código de monitoreo, que es la base del registro de pausas del Sprint 02, quedó concentrado en una persona. |
| La escucha de actividad considera solo las teclas y los clicks. | PB-03 se definió para detectar clicks, sin prever su uso en la detección de inactividad del Sprint 02. | Leer o desplazarse por un documento sin hacer clicks se habría registrado como una pausa. Se ajustaron PB-35 y SB02-T17 para considerar la rueda y el movimiento del mouse. |

# 7. Acciones de mejora

Acciones concretas que el equipo aplicará en el Sprint siguiente.

| N° | Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampliar la escucha de actividad al desplazamiento con la rueda y al movimiento del mouse para detectar la inactividad (SB02-T17). | Bastian Pino | Sprint 02 | Pendiente |
| 2 | Asignar las tareas en la Sprint Planning: el servidor queda a cargo de Alejandro Silva y la detección de inactividad a cargo de Bastian Pino, con revisión cruzada de cada pull request. | Alejandro Silva y Bastian Pino | Sprint Planning del Sprint 02 | Pendiente |
| 3 | Instalar y verificar Docker Desktop antes de comenzar las tareas del servidor, y ubicar también fuera de OneDrive el entorno virtual del servidor. | Alejandro Silva | Inicio del Sprint 02 | Pendiente |

# 8. Seguimiento de la retrospectiva anterior

Esta es la primera retrospectiva del proyecto, por lo que no existen acciones de mejora anteriores que revisar. Las acciones de la sección 7 se revisarán en la retrospectiva del Sprint 02.

# 9. Ajustes a la Definition of Done

Indicar si el equipo acordó modificar la Definition of Done. Si hay cambios, registrarlos también en el control de cambios del documento Definition of Done.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| ¿Se modifica la Definition of Done? | No |
| Cambio acordado | No aplica |

# 10. Conclusión

El Sprint 01 cumplió su Sprint Goal y entregó la primera versión funcional del monitoreo de actividad y del aviso de uso prolongado. El principal aprendizaje fue que inyectar el reloj permite probar de forma rápida y confiable los comportamientos que dependen del tiempo, práctica que se aplicará también a las pausas por inactividad. Para el Sprint 02, el foco de mejora está en repartir el trabajo entre ambos integrantes y en preparar el entorno de Docker antes de comenzar con el servidor.