Sprint Backlog 01 – Sistema de alerta y monitoreo de actividad

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	3

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-01 – Registrar tiempo de actividad	5

PB-02 – Detectar actividad del teclado	5

PB-03 – Detectar actividad del mouse	6

PB-04 – Gestionar el período de actividad	6

PB-05 – Generar aviso después de 60 minutos	6

PB-06 – Reiniciar período después del aviso	7

6. Sprint Backlog de tareas	7

7. Dependencias y secuencia de implementación	9

8. Pruebas planificadas	10

9. Eventos Scrum del Sprint	11

10. Definition of Done	12

11. Incremento esperado	12

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	12

13. Trazabilidad	13

14. Resultado esperado del Sprint	13

15. Cierre	14

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 01
Nombre del Sprint: Sistema de alerta y monitoreo de actividad
Product Backlog Items asociados: PB-01 al PB-06

# 2. Contexto y propósito del Sprint

El primer Sprint tiene como propósito desarrollar la base funcional de monitoreo de actividad y de avisos por uso prolongado de ErgoSense. Para ello, se implementará el registro del tiempo de actividad del usuario, la detección de interacciones mediante teclado y mouse, la generación automática de un aviso después de 60 minutos y el reinicio del período de actividad una vez emitido dicho aviso.

El problema que aborda este Sprint es que el usuario, al concentrarse en sus tareas, puede perder la noción del tiempo que lleva interactuando con el computador. Resolver este punto en primer lugar entrega el núcleo del producto: el registro de sesiones y pausas del Sprint 02 utilizará la actividad detectada aquí, y la interfaz del Sprint 04 mostrará el tiempo y los avisos generados por este módulo.

En esta etapa la información se mantendrá solo mientras la aplicación se encuentre en ejecución. La persistencia en la base de datos del servidor se incorporará en el Sprint 02, una vez validada la lógica de monitoreo y avisos.

# 3. Sprint Goal

Contar con un sistema funcional que registre la actividad del usuario mediante el tiempo transcurrido y las interacciones de teclado y mouse, genere automáticamente un aviso al cumplirse 60 minutos de actividad y comience un nuevo período después de dicho aviso.

Con este objetivo se busca obtener el primer incremento funcional de ErgoSense, que permita validar la lógica de monitoreo y avisos antes de incorporar las demás funcionalidades del producto.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Monitoreo de actividad | Registrar tiempo de actividad | Alta |
| PB-02 | Monitoreo de actividad | Detectar actividad del teclado | Alta |
| PB-03 | Monitoreo de actividad | Detectar actividad del mouse | Alta |
| PB-04 | Monitoreo de actividad | Gestionar el período de actividad | Alta |
| PB-05 | Avisos de uso prolongado | Generar aviso después de 60 minutos | Alta |
| PB-06 | Avisos de uso prolongado | Reiniciar período después del aviso | Alta |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Contador del período de actividad y visualización del tiempo transcurrido.

- Detección de interacciones realizadas mediante el teclado.

- Detección de clicks realizados mediante el mouse.

- Control del período actual y del límite de 60 minutos.

- Notificación automática que recomienda realizar una pausa.

- Reinicio del período después del aviso.

Límites del Sprint

Estos elementos forman parte del núcleo inicial de ErgoSense, ya que permiten implementar la lógica relacionada con el uso prolongado del computador.

El período establecido para generar el aviso será de 60 minutos. Este valor está definido por el sistema y no será configurable por el usuario, ni en este Sprint ni en los siguientes. Tampoco debe confundirse con el tiempo de inactividad utilizado para registrar pausas, que se abordará en el Sprint 02.

El tiempo transcurrido se mostrará de forma básica para comprobar el funcionamiento del contador. La interfaz completa de la aplicación se desarrollará en el Sprint 04.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-01 – Registrar tiempo de actividad

Descripción

El sistema deberá registrar el tiempo durante el cual el usuario mantiene actividad en el computador, considerando el período actual de actividad.

Resultado esperado

El sistema contará con un mecanismo capaz de iniciar y mantener un contador asociado al período de actividad y de mostrar el tiempo transcurrido.

Criterios de aceptación

- El sistema inicia el registro de actividad y muestra correctamente el tiempo transcurrido.

- El contador debe comenzar correctamente al iniciar el período de actividad.

- El tiempo debe incrementarse de manera continua.

- El sistema debe mantener el valor correspondiente al período actual.

- El contador debe poder reiniciarse cuando corresponda comenzar un nuevo período.

- El funcionamiento del contador no debe depender exclusivamente de una interacción individual de teclado o mouse.

## PB-02 – Detectar actividad del teclado

Descripción

El sistema deberá detectar las interacciones realizadas mediante el teclado y considerarlas como actividad del usuario.

Resultado esperado

Las acciones realizadas mediante el teclado serán reconocidas por ErgoSense como actividad dentro del período actual.

Criterios de aceptación

- Al realizar acciones mediante el teclado, el sistema reconoce la interacción como actividad.

- La interacción debe ser registrada como actividad del período actual.

- La detección debe integrarse con el sistema de monitoreo.

- La actividad del teclado no debe generar registros duplicados dentro del monitoreo.

- La detección debe funcionar mientras el monitoreo se encuentre activo.

## PB-03 – Detectar actividad del mouse

Descripción

El sistema deberá identificar los clicks realizados mediante el mouse como parte de la actividad del usuario.

Resultado esperado

Los clicks realizados por el usuario serán identificados como actividad dentro del período actual.

Criterios de aceptación

- Los clicks realizados son detectados correctamente y considerados dentro del registro de actividad.

- La actividad del mouse debe integrarse con el contador del período correspondiente.

- La detección debe funcionar mientras el monitoreo esté activo.

- Las interacciones no deben provocar registros duplicados innecesarios.

## PB-04 – Gestionar el período de actividad

Descripción

El sistema deberá mantener el conteo de actividad hasta alcanzar el período establecido para generar el aviso correspondiente.

Una vez finalizado el período debido a la generación del aviso, deberá comenzar uno nuevo.

Resultado esperado

ErgoSense deberá mantener correctamente el estado del período actual y permitir la transición hacia un nuevo período después del aviso.

Criterios de aceptación

- El contador mantiene el tiempo correctamente y permite iniciar un nuevo período después del aviso.

- El sistema debe mantener un período de actividad vigente.

- Las interacciones de teclado y mouse deben quedar asociadas al período actual.

- El sistema debe identificar cuándo se alcanza el límite de 60 minutos.

- Una vez generado el aviso, el período anterior debe finalizar.

## PB-05 – Generar aviso después de 60 minutos

Descripción

El sistema deberá mostrar automáticamente una notificación cuando el usuario alcance 60 minutos de actividad.

El aviso tendrá como propósito recomendar al usuario realizar una pausa frente al uso prolongado del computador.

Resultado esperado

Al alcanzar los 60 minutos, ErgoSense deberá emitir una notificación visible que informe al usuario que se cumplió el período establecido.

Criterios de aceptación

- Al alcanzar los 60 minutos, se muestra una notificación recomendando realizar una pausa.

- El aviso debe generarse automáticamente, sin intervención del usuario.

- La notificación debe ser visible para el usuario.

- El mensaje debe comunicar que se recomienda realizar una pausa.

- El aviso no debe generarse repetidamente para el mismo período.

- Si la ventana de ErgoSense está minimizada o en segundo plano, el aviso se muestra como notificación del sistema operativo.

## PB-06 – Reiniciar período después del aviso

Descripción

El sistema deberá comenzar un nuevo período de actividad después de generar el aviso correspondiente a los 60 minutos.

Resultado esperado

El contador asociado al período de actividad deberá reiniciarse para comenzar a contabilizar un nuevo período.

Criterios de aceptación

- Después del aviso, el contador comienza nuevamente para registrar el siguiente período.

- El período anterior debe quedar finalizado después de generar el aviso.

- Las nuevas interacciones de teclado y mouse deben asociarse al nuevo período.

- El nuevo período debe mantener el mismo límite de 60 minutos.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas de desarrollo, validación e integración:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB01-T01 | PB-01 | Definir estructura del monitoreo | Establecer la lógica general que controlará el período de actividad. | Alta |
| SB01-T02 | PB-01 | Implementar contador de actividad | Crear el mecanismo encargado de contabilizar el tiempo del período actual. | Alta |
| SB01-T03 | PB-01 | Controlar inicio del período | Establecer el momento en que comienza el período y mostrar el tiempo transcurrido. | Alta |
| SB01-T04 | PB-01 | Validar incremento del tiempo | Comprobar que el contador avance correctamente durante la ejecución. | Alta |
| SB01-T05 | PB-02 | Implementar detección de teclado | Incorporar el mecanismo necesario para reconocer interacciones del teclado. | Alta |
| SB01-T06 | PB-02 | Registrar actividad de teclado | Integrar las interacciones detectadas con el sistema de monitoreo. | Alta |
| SB01-T07 | PB-02 | Validar detección de teclado | Comprobar que distintas interacciones sean reconocidas sin duplicarse. | Alta |
| SB01-T08 | PB-03 | Implementar detección de mouse | Incorporar la detección de clicks realizados mediante el mouse. | Alta |
| SB01-T09 | PB-03 | Registrar actividad de mouse | Integrar los clicks detectados con el monitoreo de actividad. | Alta |
| SB01-T10 | PB-03 | Validar detección de mouse | Comprobar que los clicks sean detectados correctamente. | Alta |
| SB01-T11 | PB-04 | Implementar control del período | Establecer la lógica que mantiene y controla el período actual. | Alta |
| SB01-T12 | PB-04 | Definir límite del período | Fijar internamente el límite de 60 minutos, sin exponerlo como opción configurable. | Alta |
| SB01-T13 | PB-04 | Implementar detección del límite | Identificar el momento en que el período alcanza los 60 minutos. | Alta |
| SB01-T14 | PB-05 | Implementar generación del aviso | Crear la lógica encargada de mostrar la notificación de pausa. | Alta |
| SB01-T15 | PB-05 | Definir mensaje del aviso | Establecer el contenido informativo de la notificación. | Alta |
| SB01-T16 | PB-05 | Evitar avisos repetidos | Asegurar que el aviso se genere una sola vez por período. | Alta |
| SB01-T17 | PB-05 | Validar generación del aviso | Comprobar la aparición de la notificación con un intervalo reducido de prueba. | Alta |
| SB01-T18 | PB-06 | Implementar reinicio del período | Reiniciar el contador y establecer un nuevo período después del aviso. | Alta |
| SB01-T19 | PB-06 | Validar nuevo período | Comprobar que el sistema continúe contabilizando correctamente después del reinicio. | Alta |
| SB01-T20 | PB-01–PB-06 | Integrar funcionalidades | Conectar contador, detección de actividad, límite, aviso y reinicio. | Alta |
| SB01-T21 | PB-01–PB-06 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el funcionamiento conjunto de las funcionalidades desarrolladas. | Alta |
| SB01-T22 | PB-01–PB-06 | Corregir errores detectados | Resolver los problemas encontrados durante las pruebas. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

La detección de teclado y mouse (PB-02 y PB-03) depende de que exista el contador del período (PB-01), ya que las interacciones detectadas deben asociarse a un período vigente.

El aviso (PB-05) depende de la gestión del período (PB-04), que es la encargada de identificar cuándo se alcanzan los 60 minutos. A su vez, el reinicio (PB-06) solo puede ejecutarse después de generado el aviso.

Secuencia de implementación

Las tareas del Sprint se desarrollarán siguiendo una secuencia de preparación, implementación, integración, validación y corrección:

Primera etapa: monitoreo del tiempo

Se implementará inicialmente el contador de actividad y la estructura encargada de controlar el período actual.

PB asociado: PB-01.

Segunda etapa: detección de actividad

Una vez disponible el mecanismo de monitoreo, se incorporará la detección de las interacciones mediante teclado y mouse.

PB asociados: PB-02 y PB-03.

Tercera etapa: gestión del período

Con la actividad registrada, se implementará la lógica necesaria para determinar cuándo el período alcanza el límite establecido.

PB asociado: PB-04.

Cuarta etapa: aviso de uso prolongado

Se incorporará la notificación automática que deberá aparecer al alcanzar los 60 minutos.

PB asociado: PB-05.

Quinta etapa: reinicio

Se implementará el cierre del período actual y el inicio de uno nuevo después de la generación del aviso.

PB asociado: PB-06.

Sexta etapa: integración, validación y corrección

Se comprobará el funcionamiento conjunto de todas las funcionalidades desarrolladas y se corregirán los errores detectados.

PB asociados: PB-01 a PB-06.

# 8. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio del monitoreo | PB-01 | El sistema comienza el período de actividad y muestra el tiempo transcurrido. |
| Contador de tiempo | PB-01 | El tiempo aumenta correctamente durante la ejecución. |
| Actividad de teclado | PB-02 | Una interacción del teclado es detectada como actividad. |
| Actividad de mouse | PB-03 | Un click es detectado como actividad. |
| Funcionamiento conjunto | PB-02, PB-03 | Teclado y mouse se consideran dentro del mismo período, sin registros duplicados. |
| Alcance de 60 minutos | PB-04 | El sistema identifica correctamente el límite establecido. |
| Generación del aviso | PB-05 | Se muestra la notificación que recomienda realizar una pausa. |
| Aviso único | PB-05 | El aviso no se repite dentro del mismo período. |
| Reinicio | PB-06 | El período anterior finaliza y comienza uno nuevo. |
| Nuevo período | PB-06 | El contador vuelve a contabilizar con el mismo límite de 60 minutos. |
| Flujo completo | PB-01 a PB-06 | Monitoreo → actividad → 60 minutos → aviso → reinicio funciona correctamente. |

Consideración para las pruebas

Durante el desarrollo podrá utilizarse temporalmente un intervalo reducido para comprobar la lógica del aviso sin tener que esperar 60 minutos en cada prueba.

Esto corresponde únicamente a una estrategia de prueba. El comportamiento definido para el producto mantiene los 60 minutos como período establecido y no implica que el usuario pueda configurar dicho intervalo. La validación con el período real se realizará en el Sprint 06 (PB-28).

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-01 a PB-06 del Product Backlog y se definirá como Sprint Goal la construcción del primer incremento funcional de monitoreo y avisos.

A partir de estos elementos se descompondrán las tareas del Sprint Backlog y se acordará la secuencia de trabajo descrita en este documento.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá revisar el progreso de las tareas, identificar impedimentos y ajustar el trabajo necesario para avanzar hacia el Sprint Goal. No se establece en este documento un horario específico, ya que dependerá de la organización del equipo.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar el incremento desarrollado, presentando principalmente:

- Registro del tiempo de actividad.

- Detección de actividad mediante teclado.

- Detección de actividad mediante mouse.

- Cumplimiento del período de 60 minutos.

- Generación del aviso.

- Reinicio del período.

La revisión permitirá comprobar si el incremento cumple los criterios de aceptación establecidos y si el Product Backlog requiere ajustes antes del Sprint 02.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizarán los aspectos que funcionaron correctamente, las dificultades encontradas y las posibles mejoras, considerando especialmente la forma de probar comportamientos que dependen del tiempo.

Las conclusiones podrán utilizarse para mejorar la organización y ejecución del Sprint 02.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense y se detalla, junto con sus evidencias, en el documento Definition of Done del proyecto. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando el incremento permita ejecutar correctamente el flujo completo de monitoreo y aviso definido en el Sprint Goal.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a la primera versión funcional del sistema de monitoreo de actividad de ErgoSense. Antes de este Sprint el producto no contaba con ninguna funcionalidad operativa; al finalizarlo, deberá permitir el siguiente flujo:

Iniciar el monitoreo → contabilizar el tiempo → detectar actividad de teclado y mouse → alcanzar los 60 minutos → generar el aviso → iniciar un nuevo período.

Este resultado constituye la base sobre la cual se incorporarán posteriormente la persistencia de datos, el control mediante gestos, el control por voz y la interfaz completa.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Servidor, base de datos, cuentas de usuario, sesiones de uso y pausas por inactividad (Sprint 02).

- Control mediante gestos y configuración del usuario (Sprint 03).

- Control por voz e interfaz completa de la aplicación (Sprint 04).

- Macros personalizadas y registro de aplicaciones (Sprint 05).

- Configuración del período de aviso de 60 minutos, que no es configurable en el producto.

- Historial y estadísticas de actividad.

- Detección o medición de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

- Aprendizaje individual del comportamiento del usuario.

Estas funcionalidades corresponden a otros Sprints del proyecto o se encuentran fuera del alcance definido para el MVP.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Monitorear la actividad y fomentar pausas frente al uso prolongado del computador. |
| Product Backlog | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05 y PB-06. |
| Sprint Goal | Contar con un sistema funcional de monitoreo de actividad, aviso a los 60 minutos y reinicio del período. |
| Sprint Backlog | SB01-T01 a SB01-T22. |
| Incremento | Primera versión funcional del monitoreo de actividad con aviso de uso prolongado. |

Esta trazabilidad permite relacionar la visión del producto con las funcionalidades priorizadas y con el trabajo planificado para el Sprint.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 01 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Inicia un período de actividad y muestra el tiempo transcurrido.

- Reconoce las interacciones de teclado y los clicks del mouse como actividad.

- Genera automáticamente una notificación al cumplirse 60 minutos de actividad.

- Reinicia el período después del aviso y continúa contabilizando con el mismo límite.

El resultado permitirá validar la lógica principal asociada al uso prolongado antes de almacenar información y de incorporar las alternativas de interacción.

# 15. Cierre

El Sprint 01 representa la primera etapa de desarrollo funcional de ErgoSense. Su foco se encuentra exclusivamente en el monitoreo de actividad y en el aviso por uso prolongado, manteniendo un alcance acotado y verificable.

La detección de actividad construida en este Sprint será utilizada directamente por el Sprint 02, que la empleará para registrar sesiones de uso e identificar pausas por inactividad, almacenando esta información en la base de datos del servidor.