Sprint Backlog 05 – Macros personalizadas e integración de persistencia

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	3

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-38 – Gestionar macros	5

PB-39 – Definir activadores de macros	5

PB-40 – Definir acciones de macros	6

PB-41 – Registrar aplicaciones	6

PB-42 – Ejecutar macros mediante voz o gestos	6

PB-43 – Activar y desactivar macros	7

PB-44 – Validar activadores de macros	7

PB-45 – Integrar base de datos con los módulos	8

6. Sprint Backlog de tareas	9

7. Dependencias y secuencia de implementación	11

8. Pruebas planificadas	12

9. Eventos Scrum del Sprint	13

10. Definition of Done	14

11. Incremento esperado	14

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	15

13. Trazabilidad	15

14. Resultado esperado del Sprint	16

15. Cierre	16

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 05
Nombre del Sprint: Macros personalizadas e integración de persistencia
Product Backlog Items asociados: PB-38 al PB-45 y PB-50

# 2. Contexto y propósito del Sprint

El quinto Sprint incorpora la personalización de ErgoSense mediante macros. Hasta este punto, los gestos y los comandos de voz solo ejecutan acciones predefinidas por el sistema; con las macros, el usuario podrá asociar una frase de voz o uno de los gestos reconocidos a una secuencia ordenada de acciones.

Las acciones disponibles estarán limitadas a los tipos definidos en el Product Backlog: abrir una URL (OPEN_URL), abrir una aplicación registrada (OPEN_APP), presionar teclas (KEY_PRESS), escribir texto (TYPE_TEXT) y realizar un click (MOUSE_CLICK). Para las acciones de abrir aplicación, el usuario podrá registrar aplicaciones indicando su nombre y la ruta del ejecutable.

El Sprint también completa la integración entre los módulos y la base de datos del servidor, de modo que la cuenta, la configuración, las sesiones, las pausas, las macros, sus activadores, sus acciones y las aplicaciones registradas se guarden y recuperen de forma consistente.

Además, el Sprint incorpora la gestión de la pérdida de conexión con el servidor: si la conexión se interrumpe durante el uso, la aplicación seguirá funcionando con la información ya cargada, informará al usuario y enviará los registros pendientes al recuperarla.

# 3. Sprint Goal

Permitir que el usuario cree y administre macros personalizadas que se ejecuten al reconocer una frase de voz o un gesto, utilizando únicamente los tipos de acción soportados, y lograr que todos los módulos de ErgoSense almacenen y recuperen su información desde la base de datos del servidor, incluso ante pérdidas temporales de conexión.

Con este incremento, ErgoSense contará con todas las funcionalidades definidas en el Product Backlog, quedando el Sprint 06 enfocado en la integración final, las pruebas y la estabilidad.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-38 | Macros personalizadas | Gestionar macros | Media |
| PB-39 | Macros personalizadas | Definir activadores de macros | Media |
| PB-40 | Macros personalizadas | Definir acciones de macros | Media |
| PB-41 | Macros personalizadas | Registrar aplicaciones | Media |
| PB-42 | Macros personalizadas | Ejecutar macros mediante voz o gestos | Media |
| PB-43 | Macros personalizadas | Activar y desactivar macros | Media |
| PB-44 | Macros personalizadas | Validar activadores de macros | Media |
| PB-45 | Integración | Integrar base de datos con los módulos | Alta |
| PB-50 | Cuentas y servidor | Gestionar pérdida de conexión | Media |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Creación, edición y eliminación de macros.

- Activadores de tipo voz (frase) y de tipo gesto (gesto reconocido).

- Acciones de tipo OPEN_URL, OPEN_APP, KEY_PRESS, TYPE_TEXT y MOUSE_CLICK, con orden de ejecución.

- Registro de aplicaciones con nombre y ruta del ejecutable.

- Ejecución de macros al reconocer sus activadores.

- Activación y desactivación de cada macro.

- Validación de activadores duplicados y de conflictos con comandos y gestos predefinidos.

- Integración de todos los módulos con la base de datos del servidor, a través de la API.

- Gestión de la pérdida de conexión, con envío de los registros pendientes al recuperarla.

Límites del Sprint

Las macros utilizarán las tablas macros, macro_triggers, macro_actions y applications creadas en el Sprint 02, sin modificar el modelo de datos.

Los activadores de gesto utilizarán únicamente los gestos reconocidos por el sistema que no tengan una acción predefinida. No se incorporarán gestos nuevos para las macros.

Los comandos de voz base y los gestos predefinidos mantendrán sus acciones. Un activador de macro no podrá coincidir con ellos ni con el activador de otra macro.

La ejecución de una macro respetará el estado de activación del control correspondiente: un activador de voz solo funcionará con el control por voz activado, y un activador de gesto, con el control mediante gestos activado.

Las aplicaciones se registran por computador, ya que la ruta del ejecutable depende de cada equipo: las acciones OPEN_APP guardan el nombre de la aplicación y, al ejecutarse, se utiliza la aplicación registrada con ese nombre en el computador actual. Si no existe, el sistema solicitará registrarla.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-38 – Gestionar macros

Descripción

El usuario deberá poder crear, editar y eliminar macros, indicando un nombre y una descripción opcional.

Cada macro quedará asociada a la cuenta del usuario, por lo que estará disponible en cualquier computador en que inicie sesión.

Resultado esperado

El usuario podrá administrar sus macros desde la interfaz, y estas se almacenarán en la tabla macros.

Criterios de aceptación

- Las macros creadas se almacenan y se muestran en la interfaz, y sus modificaciones y eliminaciones se reflejan correctamente.

- El nombre de la macro es obligatorio y la descripción es opcional.

- Al eliminar una macro, también se eliminan sus activadores y acciones.

- Una nueva macro queda activada por defecto.

## PB-39 – Definir activadores de macros

Descripción

El usuario deberá poder asociar a cada macro uno o más activadores, correspondientes a una frase de voz o a uno de los gestos reconocidos por el sistema.

Resultado esperado

Cada macro contará con sus activadores almacenados en la tabla macro_triggers.

Criterios de aceptación

- Cada activador se almacena con su tipo (voz o gesto) y su valor (frase o nombre del gesto).

- El tipo de activador solo puede ser VOICE (frase de voz) o GESTURE (gesto).

- Los activadores de gesto solo pueden utilizar gestos reconocidos por el sistema.

- Una macro puede tener más de un activador.

## PB-40 – Definir acciones de macros

Descripción

El usuario deberá poder definir la secuencia de acciones de una macro a partir de los tipos soportados: abrir URL, abrir aplicación, presionar teclas, escribir texto y realizar click.

Resultado esperado

Cada macro contará con una secuencia de acciones almacenada en la tabla macro_actions, con su tipo, su valor y su orden de ejecución.

Criterios de aceptación

- Las acciones se almacenan con su tipo, valor y orden de ejecución, y dicho orden puede modificarse.

- Solo se permiten los tipos OPEN_URL, OPEN_APP, KEY_PRESS, TYPE_TEXT y MOUSE_CLICK.

- Cada acción tiene un orden de ejecución definido.

- Las acciones de tipo OPEN_APP guardan el nombre de una aplicación registrada.

## PB-41 – Registrar aplicaciones

Descripción

El usuario deberá poder registrar aplicaciones en cada computador, indicando su nombre y la ruta de su ejecutable, para utilizarlas en acciones de tipo abrir aplicación.

Resultado esperado

El usuario podrá registrar aplicaciones en la tabla applications y seleccionarlas al configurar una acción OPEN_APP.

Criterios de aceptación

- Las aplicaciones registradas se almacenan y pueden seleccionarse al configurar una acción de abrir aplicación.

- El nombre y la ruta del ejecutable son obligatorios.

- Las aplicaciones registradas quedan asociadas a la cuenta del usuario y al computador en que se registran.

- Si una acción OPEN_APP no tiene una aplicación registrada con ese nombre en el computador actual, el sistema solicita registrarla.

## PB-42 – Ejecutar macros mediante voz o gestos

Descripción

El sistema deberá ejecutar las acciones de una macro, en el orden definido, cuando reconozca uno de sus activadores.

Resultado esperado

Al reconocer una frase o un gesto asociado a una macro, ErgoSense ejecutará cada una de sus acciones según el orden configurado.

Criterios de aceptación

- Al pronunciar la frase o realizar el gesto asociado, las acciones se ejecutan en orden, siempre que el control por voz o por gestos correspondiente esté activado.

- Las acciones se ejecutan según su orden de ejecución (execution_order).

- Una macro se ejecuta una sola vez por cada activación reconocida.

- Las macros solo ejecutan los tipos de acción soportados.

## PB-43 – Activar y desactivar macros

Descripción

El usuario deberá poder activar o desactivar cada macro sin necesidad de eliminarla.

Resultado esperado

Cada macro contará con un estado de activación que el usuario podrá cambiar desde la interfaz.

Criterios de aceptación

- Las macros desactivadas no se ejecutan aunque se reconozca alguno de sus activadores.

- El estado de la macro se mantiene al reiniciar la aplicación.

- Al reactivar una macro, vuelve a ejecutarse sin necesidad de configurarla nuevamente.

## PB-44 – Validar activadores de macros

Descripción

El sistema deberá evitar que una misma frase o gesto se asigne a más de una macro o entre en conflicto con los comandos de voz y gestos predefinidos.

Resultado esperado

Antes de guardar un activador, el sistema comprobará que no esté asignado a otra macro ni coincida con un comando de voz base o con un gesto que tenga una acción predefinida.

Criterios de aceptación

- Al intentar registrar un activador ya utilizado, el sistema informa el conflicto y no lo guarda.

- No se permite repetir una frase o un gesto entre distintas macros.

- No se permite utilizar una frase que coincida con un comando de voz base.

- No se permite utilizar un gesto que tenga una acción predefinida.

## PB-45 – Integrar base de datos con los módulos

Descripción

Los módulos de monitoreo, configuración, voz, gestos, macros e interfaz deberán almacenar y recuperar su información desde la base de datos del servidor, a través de la API.

Resultado esperado

Todos los módulos de ErgoSense guardarán y recuperarán su información desde la base de datos del servidor: cuenta, configuración, sesiones, pausas, macros, activadores, acciones y aplicaciones.

Criterios de aceptación

- La información generada por cada módulo se guarda correctamente y se recupera al volver a iniciar sesión, en cualquier computador.

- El monitoreo registra sesiones y pausas; la configuración, las preferencias del usuario; y el módulo de macros, sus macros, activadores, acciones y aplicaciones.

- Los módulos de voz y gestos consultan las macros activas almacenadas.

- La información se mantiene consistente con las relaciones del modelo de datos.

## PB-50 – Gestionar pérdida de conexión

Descripción

Si se pierde la conexión con el servidor durante el uso, la aplicación deberá informarlo al usuario y conservar temporalmente los registros pendientes, como sesiones de uso y pausas, para enviarlos al recuperar la conexión.

La aplicación requiere conexión para iniciar sesión, pero una vez iniciada debe tolerar interrupciones temporales sin dejar de funcionar.

Resultado esperado

Ante una interrupción, el monitoreo, los avisos, los gestos, la voz y las macros seguirán funcionando con la información ya cargada, y los registros generados durante la interrupción se enviarán al servidor cuando la conexión se recupere.

Criterios de aceptación

- Ante una pérdida de conexión se muestra un aviso al usuario.

- El monitoreo, los avisos, los gestos, la voz y las macros siguen funcionando con la información ya cargada.

- Los registros generados sin conexión se envían al servidor automáticamente al recuperarla.

- No se pierden registros por una interrupción temporal mientras la aplicación permanezca abierta.

- Mientras no exista conexión, la aplicación reintenta conectarse con el servidor cada 30 segundos.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB05-T01 | PB-38 | Implementar creación de macros | Permitir crear una macro con nombre y descripción opcional, asociada a la cuenta. | Media |
| SB05-T02 | PB-38 | Implementar edición y eliminación | Permitir modificar y eliminar macros, incluidos sus activadores y acciones. | Media |
| SB05-T03 | PB-38 | Desarrollar sección de macros | Mostrar en la interfaz el listado de macros y las opciones para administrarlas. | Media |
| SB05-T04 | PB-39 | Implementar registro de activadores | Permitir asociar frases de voz o gestos reconocidos a una macro. | Media |
| SB05-T05 | PB-39 | Restringir tipos de activador | Aceptar solo los tipos VOICE y GESTURE y gestos del conjunto definido. | Media |
| SB05-T06 | PB-41 | Implementar registro de aplicaciones | Permitir registrar aplicaciones con nombre y ruta del ejecutable, asociadas al computador actual. | Media |
| SB05-T07 | PB-40 | Implementar registro de acciones | Permitir agregar acciones con su tipo y su valor. | Media |
| SB05-T08 | PB-40 | Restringir tipos de acción | Aceptar solo OPEN_URL, OPEN_APP, KEY_PRESS, TYPE_TEXT y MOUSE_CLICK. | Media |
| SB05-T09 | PB-40 | Implementar orden de ejecución | Asignar y modificar el orden de las acciones de cada macro. | Media |
| SB05-T10 | PB-40, PB-41 | Asociar aplicaciones a acciones | Permitir seleccionar una aplicación registrada al configurar una acción OPEN_APP. | Media |
| SB05-T11 | PB-42 | Detectar activadores de voz | Conectar el reconocimiento de voz con la búsqueda de macros asociadas a la frase. | Media |
| SB05-T12 | PB-42 | Detectar activadores de gesto | Conectar el reconocimiento de gestos con la búsqueda de macros asociadas al gesto. | Media |
| SB05-T13 | PB-42 | Implementar ejecución de acciones | Ejecutar cada tipo de acción soportado respetando el orden definido. | Media |
| SB05-T14 | PB-42 | Respetar estado de voz y gestos | Ejecutar macros solo cuando el control correspondiente esté activado. | Media |
| SB05-T15 | PB-43 | Implementar activación y desactivación | Cambiar el estado de cada macro desde la interfaz. | Media |
| SB05-T16 | PB-43 | Excluir macros desactivadas | Evitar la ejecución de macros desactivadas aunque se reconozca su activador. | Media |
| SB05-T17 | PB-44 | Validar activadores duplicados | Impedir que una frase o un gesto se asigne a más de una macro. | Media |
| SB05-T18 | PB-44 | Validar conflictos con predefinidos | Impedir activadores que coincidan con comandos de voz base o gestos con acción predefinida. | Media |
| SB05-T19 | PB-44 | Informar conflictos | Mostrar al usuario el motivo por el cual el activador no fue guardado. | Media |
| SB05-T20 | PB-45 | Revisar persistencia de cada módulo | Identificar la información que guarda y recupera cada módulo según el modelo de datos. | Alta |
| SB05-T21 | PB-45 | Integrar configuración y monitoreo | Asegurar que preferencias, sesiones y pausas se guarden y recuperen de forma consistente. | Alta |
| SB05-T22 | PB-45 | Integrar macros y aplicaciones | Conectar el módulo de macros con macros, macro_triggers, macro_actions y applications. | Alta |
| SB05-T23 | PB-45 | Cargar información al iniciar | Recuperar la configuración y las macros activas de la cuenta al iniciar sesión. | Alta |
| SB05-T24 | PB-50 | Detectar pérdida de conexión | Identificar cuándo el servidor no responde e informar al usuario. | Media |
| SB05-T25 | PB-50 | Conservar registros pendientes | Mantener en memoria los registros generados sin conexión y enviarlos al recuperarla. | Media |
| SB05-T26 | PB-50 | Validar pérdida de conexión | Comprobar que la aplicación siga funcionando y que los registros pendientes se envíen al reconectar. | Media |
| SB05-T27 | PB-38–PB-44 | Validar funcionamiento de macros | Probar la creación, los activadores, las acciones y la ejecución de macros. | Media |
| SB05-T28 | PB-45 | Validar persistencia integrada | Comprobar que la información de todos los módulos se conserve al reiniciar. | Alta |
| SB05-T29 | PB-38–PB-45, PB-50 | Corregir errores detectados | Resolver los problemas encontrados durante las pruebas. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

Las macros dependen del reconocimiento de gestos (Sprint 03) y del reconocimiento de voz (Sprint 04), ya que ambos entregan los activadores.

Las acciones de tipo abrir aplicación (PB-40) dependen del registro de aplicaciones (PB-41), por lo que este se desarrollará antes de completar las acciones.

La validación de activadores (PB-44) se implementará junto con su registro (PB-39), para evitar almacenar activadores en conflicto desde el inicio.

La ejecución (PB-42) requiere macros con activadores y acciones, y la activación y desactivación (PB-43) determina qué macros pueden ejecutarse.

La integración de persistencia (PB-45) se realizará al final del Sprint, cuando todos los módulos que almacenan información ya existan.

La gestión de la pérdida de conexión (PB-50) depende del servidor y del inicio de sesión del Sprint 02 (PB-48 y PB-49), y se completa junto con la integración de todos los módulos (PB-45).

Secuencia de implementación

El desarrollo del Sprint seguirá la siguiente secuencia:

Primera etapa: gestión de macros

Se implementará la creación, edición y eliminación de macros y su sección en la interfaz.

PB asociado: PB-38.

Segunda etapa: activadores y su validación

Se incorporará el registro de activadores de voz y de gesto, junto con las validaciones de duplicados y conflictos.

PB asociados: PB-39 y PB-44.

Tercera etapa: aplicaciones y acciones

Se implementará el registro de aplicaciones y, luego, las acciones de las macros con su orden de ejecución.

PB asociados: PB-41 y PB-40.

Cuarta etapa: ejecución y estado de las macros

Se conectarán los reconocimientos de voz y gestos con la ejecución de macros, considerando su estado de activación.

PB asociados: PB-42 y PB-43.

Quinta etapa: integración de persistencia

Se revisará y completará el almacenamiento y la recuperación de información de todos los módulos.

PB asociado: PB-45.

Sexta etapa: pérdida de conexión

Se incorporará la detección de interrupciones de conexión y el envío de los registros pendientes al recuperarla.

PB asociado: PB-50.

Séptima etapa: validación y corrección

Se probarán las macros y la persistencia integrada y se corregirán los errores detectados.

PB asociados: PB-38 a PB-45 y PB-50.

# 8. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Crear macro | PB-38 | La macro se almacena y aparece en la interfaz. |
| Editar y eliminar macro | PB-38 | Los cambios y eliminaciones se reflejan correctamente, incluidos activadores y acciones. |
| Activador de voz | PB-39 | La frase se guarda como activador de tipo VOICE. |
| Activador de gesto | PB-39 | El gesto se guarda como activador de tipo GESTURE. |
| Tipos de acción | PB-40 | Solo se aceptan los cinco tipos de acción soportados. |
| Orden de acciones | PB-40 | El orden configurado se almacena y puede modificarse. |
| Registro de aplicación | PB-41 | La aplicación se guarda y puede seleccionarse en una acción OPEN_APP. |
| Ejecución por voz | PB-42 | Al pronunciar la frase, las acciones se ejecutan en el orden definido. |
| Ejecución por gesto | PB-42 | Al realizar el gesto, las acciones se ejecutan en el orden definido. |
| Control desactivado | PB-42 | Con la voz o los gestos desactivados, sus activadores no ejecutan macros. |
| Macro desactivada | PB-43 | Una macro desactivada no se ejecuta. |
| Activador duplicado | PB-44 | Se informa el conflicto y el activador no se guarda. |
| Conflicto con predefinidos | PB-44 | No se permiten frases de comandos base ni gestos con acción predefinida. |
| Persistencia integrada | PB-45 | La información de todos los módulos se conserva en el servidor al reiniciar la aplicación. |
| Pérdida de conexión | PB-50 | Se informa la interrupción y la aplicación sigue funcionando con la información cargada. |
| Registros pendientes | PB-50 | Los registros generados sin conexión se envían al servidor al recuperar la conexión. |
| Aplicación en otro computador | PB-41 | Una acción OPEN_APP sin aplicación registrada en el computador actual solicita registrarla. |

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-38 a PB-45 y PB-50, y se definirá como Sprint Goal la incorporación de las macros personalizadas y la integración completa de la persistencia en el servidor.

En esta instancia se confirmará qué gestos del conjunto definido en el Sprint 03 quedan disponibles como activadores y qué comandos de voz base deben quedar protegidos frente a conflictos.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá revisar el avance de las tareas, detectar dependencias pendientes entre macros, reconocimiento y persistencia, y reorganizar el trabajo para cumplir el Sprint Goal.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar:

- La creación, edición, eliminación, activación y desactivación de macros.

- La configuración de activadores de voz y de gesto.

- La configuración de acciones de los cinco tipos soportados y su orden.

- El registro de aplicaciones y su uso en acciones OPEN_APP.

- La ejecución de macros mediante voz y gestos.

- El rechazo de activadores duplicados o en conflicto.

- La conservación de toda la información al reiniciar la aplicación.

- El funcionamiento ante una pérdida temporal de conexión.

La revisión permitirá comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación y confirmar que el producto está listo para la integración final.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizarán la complejidad de las validaciones de activadores, la coordinación entre los módulos al integrar la persistencia y los aspectos que conviene reforzar en las pruebas finales.

Las conclusiones servirán para planificar las pruebas y correcciones del Sprint 06.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense y se detalla, junto con sus evidencias, en el documento Definition of Done del proyecto. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando las macros puedan configurarse y ejecutarse mediante voz o gestos con los tipos de acción soportados y toda la información del producto se conserve en el servidor al reiniciar la aplicación, incluso ante pérdidas temporales de conexión.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a una versión de ErgoSense con todas las funcionalidades del Product Backlog implementadas. Antes de este Sprint, gestos y voz solo ejecutaban acciones predefinidas; al finalizarlo, el usuario podrá definir sus propias secuencias de acciones mediante el siguiente flujo:

Crear macro → definir activador de voz o gesto → definir acciones en orden → activar macro → reconocer activador → ejecutar acciones.

Además, toda la información generada por los módulos quedará almacenada en la base de datos del servidor y se recuperará al iniciar sesión en cualquier computador.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Tipos de acción distintos de OPEN_URL, OPEN_APP, KEY_PRESS, TYPE_TEXT y MOUSE_CLICK.

- Creación de gestos nuevos para utilizarlos como activadores.

- Modificación de las acciones de los comandos de voz base o de los gestos predefinidos.

- Control completo del computador mediante macros.

- Historial y estadísticas de actividad.

- Funcionamiento sin conexión a internet al iniciar la aplicación.

- Pruebas finales de integración y estabilidad (Sprint 06).

- Detección de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

Las macros se limitan a los activadores y tipos de acción definidos en el Product Backlog.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Permitir la personalización mediante macros activadas por voz o gestos y almacenar la información del usuario en el servidor de ErgoSense. |
| Product Backlog | PB-38, PB-39, PB-40, PB-41, PB-42, PB-43, PB-44, PB-45 y PB-50. |
| Sprint Goal | Permitir crear y ejecutar macros personalizadas con los tipos de acción soportados e integrar todos los módulos con la base de datos del servidor. |
| Sprint Backlog | SB05-T01 a SB05-T29. |
| Incremento | Sistema de macros personalizadas funcional y persistencia integrada en todos los módulos, tolerante a pérdidas temporales de conexión. |

La trazabilidad muestra cómo las macros reutilizan los mecanismos de los Sprints 03 y 04 y cómo la integración de persistencia completa el trabajo iniciado en el Sprint 02.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 05 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Permite crear, editar, eliminar, activar y desactivar macros.

- Ejecuta las acciones de una macro, en orden, al reconocer su frase o su gesto.

- Acepta solo los tipos de acción soportados y utiliza aplicaciones registradas en las acciones OPEN_APP.

- Rechaza activadores duplicados o en conflicto con comandos y gestos predefinidos.

- Conserva la cuenta, la configuración, las sesiones, las pausas, las macros y las aplicaciones en el servidor al reiniciar.

- Sigue funcionando ante una pérdida temporal de conexión y envía los registros pendientes al recuperarla.

# 15. Cierre

El Sprint 05 completa el desarrollo funcional de ErgoSense: con las macros, el producto pasa de ofrecer acciones fijas a permitir que el usuario adapte la interacción a sus necesidades, dentro de un conjunto acotado de acciones.

Con todas las funcionalidades disponibles y la persistencia integrada, el Sprint 06 podrá concentrarse exclusivamente en validar el producto completo, corregir errores y asegurar su estabilidad.