Registro de errores – ErgoSense

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Propósito	3

2. Instrucciones de registro	3

3. Clasificación de severidad	3

4. Estados de un error	4

5. Registro de errores	4

6. Seguimiento de la corrección	4

7. Resumen por Sprint	4

# 1. Propósito

Este documento registra los errores detectados durante el desarrollo y las pruebas de ErgoSense, junto con su análisis y corrección. Constituye la evidencia del criterio «Sin errores críticos» de la Definition of Done y permite controlar que los errores se corrijan antes de considerar terminado un elemento o un Sprint.

# 2. Instrucciones de registro

- Registrar cada error en cuanto se detecta, asignándole el siguiente identificador correlativo (ERR-001, ERR-002, etc.).

- Indicar el Sprint y el elemento del Product Backlog afectado.

- Describir el error con los pasos necesarios para reproducirlo y el resultado esperado.

- Clasificar su severidad según la tabla de la sección 3.

- Actualizar el estado a medida que avanza la corrección y registrar el commit que la incorpora.

- Cerrar un error solo después de verificar la corrección, repitiendo la prueba que lo detectó.

# 3. Clasificación de severidad

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide usar una funcionalidad principal o compromete la seguridad o los datos. Debe corregirse antes de cerrar el Sprint. | La API permite consultar datos de otra cuenta. |
| Alta | Una funcionalidad no cumple su criterio de aceptación, aunque existe una forma de continuar usando la aplicación. | El aviso de 60 minutos no se muestra si la ventana está minimizada. |
| Media | Comportamiento incorrecto que no impide utilizar la funcionalidad. | El tiempo total de uso se muestra sin las horas. |
| Baja | Detalle visual o de texto sin efecto en el funcionamiento. | Error ortográfico en un mensaje de la interfaz. |

# 4. Estados de un error

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Abierto | El error fue registrado y aún no se corrige. |
| En corrección | Un integrante está trabajando en la corrección. |
| Corregido | La corrección fue implementada y está pendiente de verificación. |
| Cerrado | La corrección fue verificada repitiendo la prueba que detectó el error. |
| Descartado | Tras el análisis, no corresponde a un error (por ejemplo, es el comportamiento esperado o un registro duplicado). |

# 5. Registro de errores

Los errores se registran en la siguiente tabla, en orden de detección. Durante el Sprint 01 no se detectaron errores en las pruebas automatizadas ni en las pruebas manuales del incremento, por lo que la tabla no contiene registros de ese Sprint.

| ID | Fecha | Sprint | PB | Descripción, pasos para reproducir y resultado esperado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Seguimiento de la corrección

Para cada error registrado se documenta su corrección y su cierre:

| ID | Responsable | Estado | Corrección realizada | Commit | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Resumen por Sprint

Al cerrar cada Sprint se completa el resumen de errores, que se utiliza como insumo en la Sprint Retrospective.

| Sprint | Detectados | Corregidos | Abiertos al cierre | Críticos abiertos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint 02 |  |  |  |  |
| Sprint 03 |  |  |  |  |
| Sprint 04 |  |  |  |  |
| Sprint 05 |  |  |  |  |
| Sprint 06 |  |  |  |  |