# Sprint Backlog 02 – Control mediante gestos

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Contents

1. Identificación del Sprint	2

Propósito del Sprint	2

2. Objetivo del Sprint	2

3. Alcance del Sprint	3

4. Product Backlog Items seleccionados	3

PB-07 – Detectar y seguir la mano	3

PB-08 – Reconocer gestos definidos	4

PB-09 – Mover cursor mediante gestos	4

PB-10 – Ejecutar click mediante gesto	5

PB-11 – Ejecutar arrastre mediante gesto	5

PB-12 – Ejecutar scroll mediante gesto	6

PB-13 – Evitar activaciones accidentales	6

5. Sprint Backlog de tareas	7

6. Secuencia de implementación	9

7. Pruebas planificadas	10

8. Eventos Scrum del Sprint	10

9. Termino de spring	11

10. Incremento esperado	12

11. Elementos fuera del alcance del Sprint	12

12. Trazabilidad	13

13. Resultado esperado del Sprint	13

14. Cierre	13

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Equipo: Alejandro Silva y Bastián Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 02
Nombre del Sprint: Control mediante gestos
Product Backlog asociado: PB-07 al PB-13

# Propósito del Sprint

El segundo Sprint tiene como propósito incorporar a ErgoSense un mecanismo de interacción mediante gestos de la mano, utilizando la cámara web del computador para detectar y seguir la posición de la mano y reconocer un conjunto limitado de gestos previamente definidos.

A partir de esta detección, el sistema deberá permitir ejecutar acciones básicas sobre el computador, principalmente mover el cursor y realizar acciones como click, arrastre y scroll.

El Sprint también considera mecanismos destinados a evitar activaciones accidentales, buscando que las acciones mediante gestos sean controlables y utilizables dentro de la aplicación.

# 2. Objetivo del Sprint

Desarrollar un sistema funcional de interacción mediante gestos que permita detectar y seguir la mano a través de la cámara web, reconocer gestos previamente definidos y utilizarlos para ejecutar acciones básicas sobre el computador.

El objetivo es obtener un incremento funcional que permita validar la interacción mediante gestos antes de incorporar el control por voz y la integración general de ErgoSense.

# 3. Alcance del Sprint

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| PB-07 | Detectar y seguir la mano | Alta |
| PB-08 | Reconocer gestos definidos | Alta |
| PB-09 | Mover cursor mediante gestos | Alta |
| PB-10 | Ejecutar click mediante gesto | Alta |
| PB-11 | Ejecutar arrastre mediante gesto | Media |
| PB-12 | Ejecutar scroll mediante gesto | Media |
| PB-13 | Evitar activaciones accidentales | Alta |

El alcance se concentra en un conjunto reducido de gestos previamente definidos, correspondiente a la versión inicial del producto.

No se busca implementar durante este Sprint un sistema de reconocimiento ilimitado ni permitir que el usuario cree libremente sus propios gestos.

# 4. Product Backlog Items seleccionados

## PB-07 – Detectar y seguir la mano

Descripción

El sistema deberá utilizar la cámara web para detectar la presencia de una mano y realizar un seguimiento de su posición mientras el control mediante gestos se encuentre activo.

Resultado esperado

ErgoSense deberá ser capaz de identificar la mano dentro de la imagen proporcionada por la cámara y obtener información suficiente sobre su posición para utilizarla posteriormente en las interacciones.

Criterios de aceptación

- El sistema debe acceder correctamente a la cámara web.

- La mano debe poder ser detectada dentro de la imagen.

- El sistema debe realizar seguimiento de la mano mientras permanezca visible.

- La posición detectada debe actualizarse durante el movimiento.

- La información obtenida debe poder ser utilizada por el módulo de control.

- La detección debe funcionar mientras la funcionalidad de gestos se encuentre activa.

## PB-08 – Reconocer gestos definidos

Descripción

El sistema deberá reconocer un conjunto limitado de gestos previamente definidos para controlar las acciones disponibles en ErgoSense.

Resultado esperado

Los gestos establecidos para la versión inicial deberán poder diferenciarse y asociarse con acciones determinadas.

Criterios de aceptación

- Los gestos definidos deben poder ser reconocidos.

- El sistema debe diferenciar los gestos necesarios para las acciones implementadas.

- Cada gesto reconocido debe estar asociado a una acción específica.

- Los gestos no contemplados no deben ejecutar acciones del sistema.

- El reconocimiento debe funcionar mientras el modo de control mediante gestos esté activo.

## PB-09 – Mover cursor mediante gestos

Descripción

El sistema deberá utilizar la posición o movimiento de la mano detectada para controlar el desplazamiento del cursor del computador.

Resultado esperado

El usuario podrá desplazar el cursor utilizando movimientos de la mano frente a la cámara.

Criterios de aceptación

- El movimiento de la mano debe producir un desplazamiento correspondiente del cursor.

- El cursor debe responder de manera suficientemente estable al movimiento.

- El sistema debe evitar movimientos excesivamente bruscos cuando sea posible.

- El movimiento debe detenerse o controlarse cuando la mano deje de encontrarse dentro de las condiciones necesarias.

- El control debe funcionar únicamente cuando el modo de gestos esté activo.

## PB-10 – Ejecutar click mediante gesto

Descripción

El sistema deberá permitir ejecutar una acción de click mediante un gesto previamente definido.

Resultado esperado

Cuando el sistema reconozca el gesto correspondiente, deberá ejecutar un click sobre la posición actual del cursor.

Criterios de aceptación

- El gesto definido para click debe ser reconocido.

- El reconocimiento debe generar un click.

- El click debe ejecutarse sobre la posición actual del cursor.

- Un mismo gesto mantenido no debe generar una cantidad indefinida de clicks accidentales.

- La acción debe ejecutarse únicamente cuando se cumplan las condiciones definidas para el gesto.

## PB-11 – Ejecutar arrastre mediante gesto

Descripción

El sistema deberá permitir realizar una acción de arrastre mediante un gesto definido.

Resultado esperado

El usuario podrá mantener una acción de selección y desplazar el cursor para realizar un arrastre.

Criterios de aceptación

- El sistema debe reconocer el gesto asociado al arrastre.

- El inicio del arrastre debe ejecutarse correctamente.

- El movimiento de la mano debe permitir desplazar el elemento seleccionado.

- El arrastre debe finalizar cuando corresponda según el gesto definido.

- El sistema debe evitar activaciones involuntarias.

## PB-12 – Ejecutar scroll mediante gesto

Descripción

El sistema deberá permitir realizar desplazamiento vertical mediante un gesto previamente definido.

Resultado esperado

El movimiento correspondiente de la mano deberá generar una acción de scroll sobre el sistema.

Criterios de aceptación

- El gesto asociado al scroll debe ser reconocido.

- El desplazamiento debe producir una acción de scroll.

- El sistema debe permitir controlar la dirección del desplazamiento.

- El movimiento debe mantenerse suficientemente estable.

- No deben producirse desplazamientos involuntarios cuando el gesto no corresponda a scroll.

## PB-13 – Evitar activaciones accidentales

Descripción

El sistema deberá incorporar mecanismos básicos que permitan reducir la ejecución involuntaria de acciones mediante gestos.

Esto es especialmente relevante debido a que el sistema utiliza movimientos naturales de la mano para generar acciones sobre el computador.

Resultado esperado

Las acciones solamente deberán ejecutarse cuando el sistema determine que se cumplen las condiciones correspondientes al gesto.

Criterios de aceptación

- Los movimientos que no correspondan a un gesto válido no deben ejecutar acciones.

- El sistema debe diferenciar entre movimiento general y gestos destinados a una acción.

- Un gesto mantenido no debe generar repetición excesiva de una acción cuando no corresponda.

- Las acciones deben ejecutarse únicamente cuando se cumplan las condiciones establecidas.

- El comportamiento debe ser validado mediante pruebas prácticas.

# 5. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| SB02-T01 | PB-07 | Preparar acceso a cámara | Configurar el acceso a la cámara web utilizada para el reconocimiento. |
| SB02-T02 | PB-07 | Implementar captura de imagen | Incorporar la captura de imágenes provenientes de la cámara. |
| SB02-T03 | PB-07 | Implementar detección de mano | Incorporar el mecanismo necesario para identificar la mano. |
| SB02-T04 | PB-07 | Implementar seguimiento | Obtener y actualizar la posición de la mano durante el movimiento. |
| SB02-T05 | PB-07 | Validar seguimiento | Comprobar que la posición se actualice correctamente. |
| SB02-T06 | PB-08 | Definir conjunto de gestos | Establecer los gestos que serán utilizados durante el Sprint. |
| SB02-T07 | PB-08 | Implementar reconocimiento | Incorporar la lógica para diferenciar los gestos definidos. |
| SB02-T08 | PB-08 | Asociar gestos con acciones | Relacionar cada gesto con la acción correspondiente. |
| SB02-T09 | PB-08 | Validar reconocimiento | Comprobar que los gestos definidos sean reconocidos correctamente. |
| SB02-T10 | PB-09 | Obtener posición de control | Utilizar la posición detectada de la mano para generar la entrada de movimiento. |
| SB02-T11 | PB-09 | Implementar movimiento del cursor | Conectar el movimiento de la mano con el desplazamiento del cursor. |
| SB02-T12 | PB-09 | Ajustar sensibilidad | Ajustar la respuesta del cursor para mejorar la estabilidad de la interacción. |
| SB02-T13 | PB-09 | Validar movimiento | Comprobar diferentes desplazamientos del cursor. |
| SB02-T14 | PB-10 | Definir gesto de click | Establecer el gesto destinado a ejecutar un click. |
| SB02-T15 | PB-10 | Implementar click | Conectar el reconocimiento del gesto con la ejecución del click. |
| SB02-T16 | PB-10 | Controlar repetición | Evitar que un único gesto mantenido genere clicks no deseados. |
| SB02-T17 | PB-10 | Validar click | Comprobar la ejecución correcta del click. |
| SB02-T18 | PB-11 | Definir gesto de arrastre | Establecer el gesto utilizado para iniciar y finalizar un arrastre. |
| SB02-T19 | PB-11 | Implementar arrastre | Conectar el gesto con la acción de arrastrar. |
| SB02-T20 | PB-11 | Validar arrastre | Comprobar el funcionamiento del arrastre mediante diferentes movimientos. |
| SB02-T21 | PB-12 | Definir gesto de scroll | Establecer el gesto utilizado para controlar el desplazamiento. |
| SB02-T22 | PB-12 | Implementar scroll | Conectar el gesto con la acción de desplazamiento. |
| SB02-T23 | PB-12 | Validar scroll | Comprobar dirección y respuesta del desplazamiento. |
| SB02-T24 | PB-13 | Definir condiciones de activación | Establecer las condiciones mínimas para ejecutar cada acción. |
| SB02-T25 | PB-13 | Implementar control de activaciones | Incorporar mecanismos para reducir acciones involuntarias. |
| SB02-T26 | PB-13 | Validar activaciones accidentales | Realizar pruebas para identificar acciones no deseadas. |
| SB02-T27 | PB-07–PB-13 | Integrar funcionalidades | Conectar detección, reconocimiento y acciones de control. |
| SB02-T28 | PB-07–PB-13 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el funcionamiento conjunto del sistema de gestos. |
| SB02-T29 | PB-07–PB-13 | Corregir errores | Resolver problemas encontrados durante las pruebas. |
| SB02-T30 | PB-07–PB-13 | Validar incremento | Comprobar que el resultado final cumpla el Sprint Goal. |

# 6. Secuencia de implementación

El desarrollo del Sprint seguirá una secuencia que permita construir progresivamente el control mediante gestos.

Primera etapa: acceso a cámara

Se configurará el acceso a la cámara web y la captura de imágenes necesarias para el reconocimiento.

PB asociado: PB-07.

Segunda etapa: detección y seguimiento

Se incorporará la detección de la mano y el seguimiento de su posición.

PB asociado: PB-07.

Tercera etapa: reconocimiento de gestos

Con la mano detectada, se implementará el reconocimiento del conjunto reducido de gestos definido para el MVP.

PB asociado: PB-08.

Cuarta etapa: movimiento del cursor

La información obtenida mediante el seguimiento de la mano será utilizada para controlar el movimiento del cursor.

PB asociado: PB-09.

Quinta etapa: click

Se incorporará el gesto correspondiente a la ejecución de un click.

PB asociado: PB-10.

Sexta etapa: arrastre y scroll

Una vez validados los mecanismos básicos, se incorporarán las acciones de arrastre y scroll.

PB asociados: PB-11 y PB-12.

Séptima etapa: prevención de activaciones accidentales

Se establecerán condiciones para disminuir acciones involuntarias y mejorar el control de las interacciones.

PB asociado: PB-13.

Octava etapa: integración y validación

Finalmente, todas las funcionalidades serán integradas y probadas como un único sistema de interacción mediante gestos.

# 7. Pruebas planificadas

| Prueba | Validación esperada |
| --- | --- |
| Acceso a cámara | La aplicación puede utilizar correctamente la cámara web. |
| Detección de mano | La mano es identificada correctamente. |
| Seguimiento | La posición de la mano se actualiza durante el movimiento. |
| Reconocimiento de gestos | Los gestos definidos son diferenciados correctamente. |
| Movimiento del cursor | El cursor responde al movimiento de la mano. |
| Click | El gesto correspondiente ejecuta un click. |
| Repetición del click | Un gesto mantenido no produce clicks involuntarios continuos. |
| Arrastre | El gesto correspondiente permite iniciar y finalizar un arrastre. |
| Scroll | El gesto correspondiente genera desplazamiento. |
| Gesto no válido | No se ejecutan acciones ante movimientos que no correspondan a gestos definidos. |
| Activación/desactivación | El control mediante gestos responde correctamente a su estado. |
| Flujo completo | Detección → reconocimiento → acción funciona correctamente. |

# 8. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la planificación se seleccionarán los elementos PB-07 a PB-13 del Product Backlog y se establecerá como objetivo desarrollar el mecanismo inicial de interacción mediante gestos.

A partir de estos elementos se determinarán las tareas necesarias para construir el incremento.

Daily Scrum

Durante el Sprint se realizará la coordinación periódica del equipo para revisar el progreso de las tareas, identificar impedimentos y ajustar el trabajo necesario para alcanzar el Sprint Goal.

Sprint Review

Al finalizar el Sprint se deberá demostrar el incremento desarrollado, incluyendo:

- Detección de la mano mediante cámara.

- Seguimiento de la mano.

- Reconocimiento de gestos definidos.

- Movimiento del cursor.

- Ejecución de click.

- Ejecución de arrastre.

- Ejecución de scroll.

- Mecanismos para reducir activaciones accidentales.

La revisión permitirá comprobar si las funcionalidades desarrolladas cumplen los criterios de aceptación establecidos.

Sprint Retrospective

Después de la revisión se analizará el desarrollo del Sprint, considerando aspectos relacionados con la precisión del reconocimiento, estabilidad de las interacciones, dificultades técnicas y organización del trabajo.

Las mejoras identificadas podrán aplicarse en los siguientes Sprints.

# 9. Termino de spring

Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación correspondientes.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes necesarios.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Su implementación se encuentre suficientemente documentada.

El Sprint se considerará cumplido cuando el incremento permita utilizar correctamente el conjunto de interacciones mediante gestos definido para esta etapa.

# 10. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a una primera versión funcional del control mediante gestos de ErgoSense.

Al finalizar el Sprint, el sistema deberá permitir el siguiente flujo:

Cámara web → detección de mano → seguimiento → reconocimiento de gesto → ejecución de acción.

Dependiendo de la funcionalidad implementada, las acciones disponibles deberán incluir movimiento del cursor, click, arrastre y scroll.

El incremento permitirá validar la viabilidad del control mediante gestos antes de continuar con la incorporación del control por voz.

## 11. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, no se desarrollarán durante este Sprint:

- Control por voz.

- Reconocimiento de comandos de voz.

- Interfaz completa de ErgoSense.

- Historial de actividad.

- Estadísticas.

- Sincronización en la nube.

- Aplicación móvil.

- Reconocimiento ilimitado de gestos.

- Creación libre de gestos por parte del usuario.

- Aprendizaje individual del usuario.

- Reconocimiento avanzado de emociones.

- Detección de fatiga física.

- Diagnóstico médico.

- Evaluación clínica.

- Control completo del computador mediante gestos.

- Integración final de todos los módulos de ErgoSense.

El Sprint se limita al conjunto de gestos y acciones definido para la primera versión.

# 12. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Incorporar una alternativa de interacción mediante gestos utilizando la cámara web. |
| Product Backlog | PB-07, PB-08, PB-09, PB-10, PB-11, PB-12 y PB-13. |
| Sprint Goal | Desarrollar un sistema funcional de interacción mediante gestos. |
| Sprint Backlog | SB02-T01 a SB02-T30. |
| Incremento | Sistema funcional de detección, reconocimiento y ejecución de acciones mediante gestos. |

Esta relación permite mantener la trazabilidad entre la visión del producto, las funcionalidades priorizadas y el trabajo realizado durante el Sprint.

# 13. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 02, ErgoSense deberá contar con un mecanismo funcional de interacción mediante gestos capaz de utilizar la cámara web para detectar y seguir la mano del usuario, reconocer gestos previamente definidos y ejecutar acciones básicas sobre el computador.

El resultado permitirá disponer de una segunda capacidad funcional del producto y establecerá la base necesaria para posteriormente integrar este mecanismo con el resto de los módulos de ErgoSense.

## 14. Cierre

El Sprint 02 amplía el incremento obtenido durante el Sprint anterior mediante la incorporación de una alternativa de interacción basada en gestos.

El desarrollo se mantiene limitado a un conjunto definido de gestos y acciones, priorizando la estabilidad, precisión y control de las interacciones por sobre la cantidad de funcionalidades.

Una vez validado este incremento, el proyecto podrá continuar con el Sprint 03, orientado a la incorporación del control mediante comandos de voz.