Sprint Backlog 02 – Persistencia de datos, perfil y sesiones de uso

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Contents

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	4

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-32 – Implementar base de datos local	5

PB-33 – Registrar perfil de usuario	5

PB-34 – Registrar sesiones de uso	6

PB-35 – Registrar pausas por inactividad	6

6. Sprint Backlog de tareas	7

7. Dependencias y secuencia de implementación	9

8. Pruebas planificadas	10

9. Eventos Scrum del Sprint	11

10. Definition of Done	12

11. Incremento esperado	12

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	12

13. Trazabilidad	13

14. Resultado esperado del Sprint	13

15. Cierre	14

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 02
Nombre del Sprint: Persistencia de datos, perfil y sesiones de uso
Product Backlog Items asociados: PB-32, PB-33, PB-34 y PB-35

# 2. Contexto y propósito del Sprint

Con el monitoreo de actividad disponible, el segundo Sprint tiene como propósito incorporar la capa de persistencia de ErgoSense. Hasta este punto, la información generada por la aplicación existe solo mientras se encuentra en ejecución: al cerrarla, se pierde el registro del uso realizado.

Para resolverlo, se implementará una base de datos local según el modelo de datos definido en el Product Backlog, se registrará el perfil local del usuario con su configuración por defecto y se almacenarán las sesiones de uso y las pausas detectadas por inactividad.

La base de datos se creará completa desde este Sprint, incluyendo las tablas que la configuración y las macros utilizarán más adelante. De esta forma, los Sprints siguientes podrán apoyarse en una estructura estable, sin necesidad de modificar el modelo cada vez que se incorpora una funcionalidad.

El modelo considera las tablas users, settings, usage_sessions, breaks, macros, macro_triggers, macro_actions y applications. La siguiente figura muestra sus campos y relaciones:

Figura 1. Modelo de datos de ErgoSense.

# 3. Sprint Goal

Disponer de una base de datos local operativa que registre el perfil del usuario con su configuración por defecto y almacene las sesiones de uso y las pausas por inactividad generadas a partir del monitoreo, conservando la información al cerrar y volver a abrir la aplicación.

Con este incremento, ErgoSense dejará de depender únicamente de la información en memoria y contará con la base necesaria para la configuración, las macros y la integración de los Sprints siguientes.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-32 | Persistencia de datos | Implementar base de datos local | Alta |
| PB-33 | Persistencia de datos | Registrar perfil de usuario | Alta |
| PB-34 | Persistencia de datos | Registrar sesiones de uso | Alta |
| PB-35 | Monitoreo de actividad | Registrar pausas por inactividad | Alta |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Creación de la base de datos local con las ocho tablas del modelo, sus relaciones, restricciones y valores por defecto.

- Registro del perfil local del usuario, identificado por su nombre.

- Creación automática de la configuración del usuario con valores por defecto.

- Registro de cada sesión de uso con su hora de inicio y de término.

- Detección y registro de pausas por inactividad asociadas a la sesión en curso.

Límites del Sprint

Aunque la estructura de la base de datos quedará preparada para todas las tablas del modelo, en este Sprint no se implementará la gestión de macros, activadores, acciones ni aplicaciones registradas. Dichas tablas se utilizarán a partir del Sprint 05.

El perfil es local: no corresponde a una cuenta en línea, no utiliza contraseña y no requiere autenticación ni conexión a servicios externos.

Es importante distinguir dos mecanismos diferentes. El aviso de uso prolongado se genera a los 60 minutos de actividad y corresponde al Sprint 01. La pausa por inactividad, en cambio, se registra cuando no existe actividad durante el tiempo configurado, cuyo valor por defecto es de 15 minutos. Este Sprint trabaja solo con el segundo mecanismo y no modifica el aviso de 60 minutos.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-32 – Implementar base de datos local

Descripción

El sistema deberá contar con una base de datos local que almacene la información de ErgoSense según el modelo de datos definido en el Product Backlog.

La base de datos funcionará en el equipo del usuario, sin requerir cuentas, autenticación ni conexión a servicios externos.

Resultado esperado

Al iniciar la aplicación por primera vez se creará la base de datos con las ocho tablas del modelo, sus claves primarias, claves foráneas, restricciones y valores por defecto. En los inicios posteriores, la aplicación utilizará la base de datos existente sin volver a crearla.

Criterios de aceptación

- Al iniciar la aplicación por primera vez se crean las tablas y relaciones definidas, y la información almacenada se conserva al cerrar y volver a abrir la aplicación.

- Se crean las tablas users, settings, usage_sessions, breaks, macros, macro_triggers, macro_actions y applications.

- Las claves foráneas relacionan las tablas según el modelo de datos.

- La restricción de unicidad sobre settings.user_id asegura una única configuración por usuario.

- Los valores por defecto definidos en el modelo se aplican al crear nuevos registros.

- Si la base de datos ya existe, no se crea nuevamente ni se pierde la información almacenada.

## PB-33 – Registrar perfil de usuario

Descripción

El sistema deberá registrar un perfil local de usuario identificado por su nombre, al cual se asocian su configuración, sesiones de uso, macros y aplicaciones.

Al registrar el perfil, el sistema creará también su configuración inicial.

Resultado esperado

La aplicación contará con un perfil almacenado en la tabla users y con su configuración inicial en la tabla settings.

Criterios de aceptación

- Al registrar el perfil se almacenan su nombre y fecha de creación, y se genera su configuración con los valores por defecto.

- El nombre del usuario es obligatorio para registrar el perfil.

- La configuración inicial considera 15 minutos como tiempo de inactividad para registrar pausas y el control por voz y por gestos activados.

- Al volver a abrir la aplicación se utiliza el perfil ya registrado.

- El registro del perfil no solicita contraseña ni datos de una cuenta en línea.

## PB-34 – Registrar sesiones de uso

Descripción

El sistema deberá registrar cada sesión de uso del computador, almacenando su fecha y hora de inicio y de término.

Cada sesión quedará asociada al perfil del usuario.

Resultado esperado

Cada vez que se inicie el monitoreo se creará un registro en usage_sessions, que se completará con su hora de término al finalizar el monitoreo o cerrar la aplicación.

Criterios de aceptación

- Al iniciar el monitoreo se crea una sesión con su hora de inicio y, al finalizarlo o cerrar la aplicación, se registra su hora de término.

- Cada sesión queda asociada al usuario mediante user_id.

- Existe una sola sesión en curso a la vez.

- La sesión en curso puede ser utilizada para asociarle las pausas registradas.

## PB-35 – Registrar pausas por inactividad

Descripción

El sistema deberá registrar una pausa cuando el usuario no presente actividad durante el tiempo de inactividad configurado (15 minutos por defecto), asociándola a la sesión de uso en curso.

Este mecanismo es independiente del aviso de uso prolongado de 60 minutos.

Resultado esperado

Cuando el usuario deje de interactuar con el teclado y el mouse durante el tiempo configurado, ErgoSense registrará una pausa en la tabla breaks, asociada a la sesión en curso, con su hora de inicio y, al retomar la actividad, con su hora de término.

Criterios de aceptación

- Al superar el tiempo de inactividad configurado se registra la pausa con su hora de inicio y, al retomar la actividad, se registra su hora de término.

- El tiempo de inactividad se obtiene de la configuración del usuario (inactivity_break_minutes), cuyo valor por defecto es de 15 minutos.

- La pausa queda asociada a la sesión de uso en curso.

- Los períodos sin actividad menores al tiempo configurado no se registran como pausa.

- El registro de pausas no modifica el período de aviso de 60 minutos.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB02-T01 | PB-32 | Analizar el modelo de datos | Revisar las tablas, campos, restricciones y relaciones definidas en el Product Backlog. | Alta |
| SB02-T02 | PB-32 | Definir ubicación de la base de datos | Establecer dónde se almacenará la base de datos local dentro del equipo del usuario. | Alta |
| SB02-T03 | PB-32 | Crear tablas de usuario y configuración | Implementar users y settings con sus restricciones y valores por defecto. | Alta |
| SB02-T04 | PB-32 | Crear tablas de sesiones y pausas | Implementar usage_sessions y breaks con sus claves foráneas. | Alta |
| SB02-T05 | PB-32 | Crear tablas de macros y aplicaciones | Implementar macros, macro_triggers, macro_actions y applications para dejar el modelo completo. | Alta |
| SB02-T06 | PB-32 | Implementar inicialización | Crear la base de datos en el primer inicio y reutilizarla en los siguientes sin perder información. | Alta |
| SB02-T07 | PB-32 | Implementar acceso a datos | Desarrollar las operaciones de lectura y escritura que utilizarán los módulos de ErgoSense. | Alta |
| SB02-T08 | PB-32 | Validar estructura y relaciones | Comprobar tablas, claves foráneas, unicidad y valores por defecto. | Alta |
| SB02-T09 | PB-33 | Implementar registro del perfil | Solicitar el nombre del usuario y almacenarlo junto con su fecha de creación. | Alta |
| SB02-T10 | PB-33 | Generar configuración por defecto | Crear la configuración asociada al perfil con 15 minutos de inactividad y voz y gestos activados. | Alta |
| SB02-T11 | PB-33 | Cargar perfil existente | Recuperar el perfil registrado al iniciar nuevamente la aplicación. | Alta |
| SB02-T12 | PB-33 | Validar perfil y configuración | Comprobar el registro del perfil y que exista una única configuración por usuario. | Alta |
| SB02-T13 | PB-34 | Crear sesión al iniciar el monitoreo | Registrar una nueva sesión con su hora de inicio, asociada al usuario. | Alta |
| SB02-T14 | PB-34 | Cerrar sesión al finalizar | Registrar la hora de término al detener el monitoreo o cerrar la aplicación. | Alta |
| SB02-T15 | PB-34 | Controlar la sesión en curso | Mantener una única sesión activa y ponerla a disposición del registro de pausas. | Alta |
| SB02-T16 | PB-34 | Validar registro de sesiones | Comprobar el inicio, el término y la asociación de cada sesión al usuario. | Alta |
| SB02-T17 | PB-35 | Detectar inactividad | Utilizar la actividad de teclado y mouse del Sprint 01 para identificar períodos sin interacción. | Alta |
| SB02-T18 | PB-35 | Aplicar el tiempo configurado | Leer inactivity_break_minutes desde la configuración para determinar cuándo existe una pausa. | Alta |
| SB02-T19 | PB-35 | Registrar inicio y término de la pausa | Almacenar la pausa en breaks, asociada a la sesión en curso. | Alta |
| SB02-T20 | PB-35 | Separar pausa y aviso | Verificar que el registro de pausas no altere el límite de 60 minutos del aviso. | Alta |
| SB02-T21 | PB-35 | Validar registro de pausas | Comprobar el registro con un tiempo reducido de prueba y con inactividades menores al configurado. | Alta |
| SB02-T22 | PB-32–PB-35 | Integrar persistencia con el monitoreo | Conectar el monitoreo del Sprint 01 con el registro de sesiones y pausas. | Alta |
| SB02-T23 | PB-32–PB-35 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el flujo completo, incluyendo el cierre y la reapertura de la aplicación. | Alta |
| SB02-T24 | PB-32–PB-35 | Corregir errores detectados | Resolver los problemas encontrados durante las pruebas. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

Todos los elementos del Sprint dependen de PB-32, ya que el perfil, las sesiones y las pausas necesitan una estructura de almacenamiento disponible.

El registro de sesiones (PB-34) depende del perfil (PB-33), porque cada sesión debe asociarse a un usuario. Del mismo modo, las pausas (PB-35) dependen de que exista una sesión en curso a la cual asociarlas.

El registro de pausas depende además del monitoreo desarrollado en el Sprint 01, que entrega la actividad de teclado y mouse, y del tiempo de inactividad almacenado en la configuración que se crea junto con el perfil. Por este motivo, PB-35 puede desarrollarse en este Sprint sin esperar a PB-36, que permitirá modificar la configuración en el Sprint 03.

Secuencia de implementación

El trabajo se organizará en las siguientes etapas:

Primera etapa: preparación del modelo de datos

Se revisará el modelo definido en el Product Backlog y se establecerá la ubicación de la base de datos local.

PB asociado: PB-32.

Segunda etapa: creación de la base de datos

Se implementarán las ocho tablas con sus relaciones, restricciones y valores por defecto, junto con la inicialización en el primer inicio y las operaciones de acceso a datos.

PB asociado: PB-32.

Tercera etapa: perfil y configuración por defecto

Se implementará el registro del perfil y la creación automática de su configuración inicial.

PB asociado: PB-33.

Cuarta etapa: sesiones de uso

Se incorporará la creación y el cierre de sesiones a partir del inicio y término del monitoreo.

PB asociado: PB-34.

Quinta etapa: pausas por inactividad

Utilizando la actividad detectada en el Sprint 01 y el tiempo almacenado en la configuración, se implementará el registro de pausas.

PB asociado: PB-35.

Sexta etapa: integración, validación y corrección

Se conectará el monitoreo con la persistencia, se comprobará que la información se conserve al cerrar y volver a abrir la aplicación y se corregirán los errores detectados.

PB asociados: PB-32 a PB-35.

# 8. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Creación de la base de datos | PB-32 | En el primer inicio se crean las ocho tablas del modelo. |
| Relaciones y restricciones | PB-32 | Las claves foráneas, la unicidad de settings.user_id y los valores por defecto funcionan según el modelo. |
| Reapertura de la aplicación | PB-32 | La información se conserva y la base de datos no se vuelve a crear. |
| Registro del perfil | PB-33 | Se almacenan el nombre del usuario y la fecha de creación. |
| Configuración por defecto | PB-33 | Se crea una única configuración con 15 minutos de inactividad y voz y gestos activados. |
| Inicio de sesión de uso | PB-34 | Se registra la hora de inicio asociada al usuario. |
| Término de sesión | PB-34 | Se registra la hora de término al finalizar el monitoreo o cerrar la aplicación. |
| Pausa por inactividad | PB-35 | Al superar el tiempo configurado se registra la pausa en la sesión en curso. |
| Término de la pausa | PB-35 | Al retomar la actividad se registra la hora de término de la pausa. |
| Inactividad breve | PB-35 | Una inactividad menor al tiempo configurado no genera una pausa. |
| Independencia del aviso | PB-35 | El registro de pausas no modifica el límite de 60 minutos del aviso. |
| Flujo completo | PB-32 a PB-35 | Perfil → sesión → actividad → pausa → cierre → reapertura funciona correctamente. |

Consideración para las pruebas

Para comprobar el registro de pausas sin esperar 15 minutos en cada prueba, podrá utilizarse temporalmente un tiempo de inactividad reducido. Esto corresponde solo a una estrategia de prueba y no modifica el valor por defecto definido para el producto.

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-32 a PB-35 y se definirá como Sprint Goal la disponibilidad de la persistencia local.

También se revisará en conjunto el modelo de datos del Product Backlog, ya que será utilizado por todos los Sprints siguientes y cualquier ajuste resulta más sencillo en esta etapa.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá revisar el avance de las tareas, detectar impedimentos —por ejemplo, ajustes necesarios en las relaciones entre tablas— y reorganizar el trabajo para cumplir el Sprint Goal.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar:

- La creación de la base de datos en el primer inicio.

- El registro del perfil y su configuración por defecto.

- El registro de sesiones de uso con su inicio y término.

- El registro de pausas por inactividad asociadas a la sesión.

- La conservación de la información al cerrar y volver a abrir la aplicación.

La revisión permitirá comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación y confirmar que el modelo de datos es adecuado para los Sprints siguientes.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizarán la claridad del modelo de datos, la forma de probar comportamientos que dependen del tiempo de inactividad y la coordinación entre el monitoreo y la persistencia.

Las mejoras identificadas se considerarán al planificar el Sprint 03.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando el perfil, la configuración por defecto, las sesiones de uso y las pausas por inactividad se registren correctamente y se conserven al reiniciar la aplicación.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a una versión de ErgoSense que, además de monitorear la actividad y generar el aviso de 60 minutos, conserva la información de uso en una base de datos local. Antes de este Sprint, todo lo registrado se perdía al cerrar la aplicación; al finalizarlo, deberá ser posible el siguiente flujo:

Inicio de la aplicación → perfil del usuario → inicio de sesión de uso → monitoreo → detección de inactividad → registro de pausa → cierre de sesión → información conservada.

La base de datos quedará preparada además para la configuración y las macros que se desarrollarán en los Sprints siguientes.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Gestión de macros, activadores, acciones y aplicaciones registradas. Sus tablas se crean en este Sprint, pero su funcionalidad corresponde al Sprint 05.

- Modificación de la configuración por parte del usuario (Sprint 03).

- Control mediante gestos (Sprint 03) y control por voz (Sprint 04).

- Interfaz completa de la aplicación (Sprint 04).

- Visualización de historial y estadísticas de sesiones y pausas.

- Creación de cuentas en línea, autenticación o sincronización en la nube.

- Configuración del período de aviso de 60 minutos.

- Detección o medición de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

Aunque las sesiones y pausas quedarán almacenadas, el MVP no contempla una pantalla de historial ni estadísticas de actividad.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Almacenar localmente la configuración y la información de uso del usuario, incluidas sus sesiones y pausas. |
| Product Backlog | PB-32, PB-33, PB-34 y PB-35. |
| Sprint Goal | Disponer de una base de datos local operativa con perfil, configuración por defecto, sesiones de uso y pausas por inactividad. |
| Sprint Backlog | SB02-T01 a SB02-T24. |
| Incremento | Persistencia local funcional integrada con el monitoreo de actividad. |

La trazabilidad muestra cómo la persistencia se apoya en el monitoreo del Sprint 01 y cómo prepara el trabajo de los Sprints siguientes.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 02 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Crea su base de datos local en el primer inicio, con todas las tablas y relaciones del modelo.

- Registra un perfil de usuario con su configuración por defecto.

- Almacena cada sesión de uso con su hora de inicio y de término.

- Registra como pausa los períodos sin actividad iguales o superiores a 15 minutos, o al tiempo configurado.

- Conserva el perfil, la configuración, las sesiones y las pausas al cerrar y volver a abrir la aplicación.

# 15. Cierre

El Sprint 02 entrega la base de datos sobre la cual se construirán las siguientes funcionalidades. Con este incremento, la información de uso deja de ser temporal y el modelo de datos queda disponible para todo el proyecto.

Al contar con la tabla settings y con una configuración por defecto, el Sprint 03 podrá enfocarse en que el usuario modifique y conserve sus preferencias, al mismo tiempo que incorpora el control mediante gestos.