# Sprint Backlog 01 – Sistema de alerta y monitoreo de actividad

Integrante: Alejandro Silva					Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Contents

Propósito del Sprint	2

2. Objetivo del Sprint	2

3. Alcance del Sprint	3

4. Product Backlog Items seleccionados	3

PB-01 – Registrar tiempo de actividad	3

PB-02 – Detectar actividad del teclado	4

PB-03 – Detectar actividad del mouse	4

PB-04 – Gestionar el período de actividad	5

PB-05 – Generar aviso después de 60 minutos	6

PB-06 – Reiniciar período después del aviso	6

5. Sprint Backlog de tareas	7

6. Secuencia de implementación	9

7. Pruebas planificadas	10

8. Eventos Scrum del Sprint	10

9. Definition of Done	12

10. Incremento esperado	12

11. Elementos fuera del alcance del Sprint	13

12. Trazabilidad	14

13. Resultado esperado del Sprint	14

14. Cierre	15

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Equipo: Alejandro Silva y Bastián Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 01
Nombre del Sprint: Sistema de alerta y monitoreo de actividad
Product Backlog asociado: PB-01 al PB-06

# Propósito del Sprint

El primer Sprint tiene como propósito desarrollar la base funcional de monitoreo de actividad y generación de avisos por uso prolongado de ErgoSense. Para ello, se implementará el registro del tiempo de actividad del usuario, la detección de interacciones mediante teclado y mouse, la generación automática de un aviso después de 60 minutos y el reinicio del período de actividad una vez emitido dicho aviso.

Este Sprint constituye la primera base funcional del producto, sobre la cual posteriormente se incorporarán los mecanismos de interacción mediante gestos y comandos de voz.

# 2. Objetivo del Sprint

Sprint Goal

Desarrollar un sistema funcional capaz de registrar la actividad del usuario mediante el tiempo transcurrido y las interacciones de teclado y mouse, generar automáticamente un aviso después de 60 minutos de actividad y comenzar un nuevo período de actividad después de dicho aviso.

El objetivo es obtener un primer incremento funcional de ErgoSense que permita validar el funcionamiento del monitoreo y de la lógica de avisos antes de incorporar las demás funcionalidades del producto.

# 3. Alcance del Sprint

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| PB-01 | Registrar tiempo de actividad | Alta |
| PB-02 | Detectar actividad del teclado | Alta |
| PB-03 | Detectar actividad del mouse | Alta |
| PB-04 | Gestionar el período de actividad | Alta |
| PB-05 | Generar aviso después de 60 minutos | Alta |
| PB-06 | Reiniciar período después del aviso | Alta |

Estos elementos forman parte del núcleo inicial de ErgoSense, ya que permiten implementar la lógica relacionada con el uso prolongado del computador.

El período establecido para generar el aviso será de 60 minutos. Este valor corresponde a la definición del producto para la versión inicial y no será configurable por el usuario dentro de este Sprint.

# 4. Product Backlog Items seleccionados

## PB-01 – Registrar tiempo de actividad

Descripción

El sistema deberá registrar el tiempo correspondiente al período actual de actividad del usuario frente al computador.

Resultado esperado

El sistema contará con un mecanismo capaz de iniciar y mantener un contador asociado al período de actividad.

Criterios de aceptación

- El contador debe comenzar correctamente al iniciar el período de actividad.

- El tiempo debe incrementarse de manera continua.

- El sistema debe mantener el valor correspondiente al período actual.

- El contador debe poder reiniciarse cuando corresponda comenzar un nuevo período.

- El funcionamiento del contador no debe depender exclusivamente de una interacción individual de teclado o mouse.

## PB-02 – Detectar actividad del teclado

Descripción

El sistema deberá detectar las interacciones realizadas mediante el teclado y considerarlas como actividad del usuario.

Resultado esperado

Las acciones realizadas mediante el teclado serán reconocidas por ErgoSense como actividad dentro del período actual.

Criterios de aceptación

- Una interacción válida del teclado debe ser detectada.

- La interacción debe ser registrada como actividad.

- La detección debe integrarse con el sistema de monitoreo.

- La actividad del teclado no debe generar acciones duplicadas dentro del sistema de monitoreo.

- La detección debe funcionar mientras el monitoreo se encuentre activo.

## PB-03 – Detectar actividad del mouse

Descripción

El sistema deberá detectar interacciones realizadas mediante el mouse, considerando principalmente los clicks como actividad.

Resultado esperado

Los clicks realizados por el usuario serán identificados como actividad dentro del período actual.

Criterios de aceptación

- El sistema debe detectar los clicks realizados mediante el mouse.

- Los clicks deben ser considerados actividad.

- La actividad debe integrarse con el contador del período correspondiente.

- La detección debe funcionar mientras el monitoreo esté activo.

- Las interacciones no deben provocar registros duplicados innecesarios.

## PB-04 – Gestionar el período de actividad

Descripción

El sistema deberá gestionar el período actual de actividad, manteniendo el registro correspondiente hasta alcanzar el límite establecido para generar el aviso.

Una vez finalizado el período debido a la generación del aviso, deberá comenzar un nuevo período.

Resultado esperado

ErgoSense deberá mantener correctamente el estado del período actual y permitir la transición hacia un nuevo período después del aviso.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mantener un período de actividad vigente.

- El período debe acumular correctamente el tiempo correspondiente.

- Las interacciones de teclado y mouse deben quedar asociadas al período actual.

- El sistema debe identificar cuándo se alcanza el límite de 60 minutos.

- Una vez generado el aviso, el período anterior debe finalizar.

- Debe comenzar un nuevo período de actividad.

## PB-05 – Generar aviso después de 60 minutos

Descripción

El sistema deberá generar automáticamente un aviso cuando el período de actividad alcance los 60 minutos establecidos.

El aviso tendrá como propósito recomendar al usuario realizar una pausa frente al uso prolongado del computador.

Resultado esperado

Al alcanzar los 60 minutos, ErgoSense deberá emitir una notificación visible para informar al usuario que se ha alcanzado el período establecido.

Criterios de aceptación

- El sistema debe detectar correctamente el cumplimiento de los 60 minutos.

- El aviso debe generarse automáticamente.

- La notificación debe ser visible para el usuario.

- El mensaje debe comunicar que se recomienda realizar una pausa.

- El aviso debe corresponder al período actual.

- No debe generarse repetidamente para el mismo período.

## PB-06 – Reiniciar período después del aviso

Descripción

Después de generar el aviso correspondiente a los 60 minutos, el sistema deberá finalizar el período anterior y comenzar uno nuevo.

Resultado esperado

El contador asociado al período de actividad deberá reiniciarse para comenzar a contabilizar un nuevo período.

Criterios de aceptación

- El período anterior debe quedar finalizado después de generar el aviso.

- El contador debe volver al inicio del nuevo período.

- El sistema debe comenzar a contabilizar nuevamente el tiempo.

- Las nuevas interacciones de teclado y mouse deben asociarse al nuevo período.

- El nuevo período debe mantener el mismo límite de 60 minutos.

# 5. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en tareas técnicas y de desarrollo que permitirán construir el incremento del Sprint.

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| SB01-T01 | PB-01 | Definir estructura del monitoreo | Establecer la lógica general utilizada para controlar el período de actividad. |
| SB01-T02 | PB-01 | Implementar contador de actividad | Crear el mecanismo encargado de contabilizar el tiempo del período actual. |
| SB01-T03 | PB-01 | Controlar inicio del período | Establecer el momento en que comienza el período de actividad. |
| SB01-T04 | PB-01 | Validar incremento del tiempo | Comprobar que el contador avance correctamente durante la ejecución. |
| SB01-T05 | PB-02 | Implementar detección de teclado | Incorporar el mecanismo necesario para reconocer interacciones del teclado. |
| SB01-T06 | PB-02 | Registrar actividad de teclado | Integrar las interacciones detectadas con el sistema de monitoreo. |
| SB01-T07 | PB-02 | Validar detección de teclado | Comprobar que distintas interacciones sean reconocidas correctamente. |
| SB01-T08 | PB-03 | Implementar detección de mouse | Incorporar la detección de clicks realizados mediante el mouse. |
| SB01-T09 | PB-03 | Registrar actividad de mouse | Integrar los clicks detectados con el monitoreo de actividad. |
| SB01-T10 | PB-03 | Validar detección de mouse | Comprobar que los clicks sean detectados correctamente. |
| SB01-T11 | PB-04 | Implementar control del período | Establecer la lógica que mantiene y controla el período actual. |
| SB01-T12 | PB-04 | Definir límite del período | Configurar internamente el límite establecido de 60 minutos. |
| SB01-T13 | PB-04 | Implementar detección del límite | Comprobar cuándo el período alcanza los 60 minutos. |
| SB01-T14 | PB-05 | Implementar generación del aviso | Crear la lógica encargada de generar la notificación. |
| SB01-T15 | PB-05 | Definir mensaje del aviso | Establecer el contenido informativo de la notificación de pausa. |
| SB01-T16 | PB-06 | Implementar reinicio del período | Reiniciar el contador y establecer un nuevo período después del aviso. |
| SB01-T17 | PB-06 | Validar nuevo período | Comprobar que el sistema continúe contabilizando correctamente después del reinicio. |
| SB01-T18 | PB-01–PB-06 | Integrar funcionalidades | Conectar el contador, detección de actividad, límite, aviso y reinicio. |
| SB01-T19 | PB-01–PB-06 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el funcionamiento conjunto de las funcionalidades desarrolladas. |
| SB01-T20 | PB-01–PB-06 | Corregir errores detectados | Resolver problemas encontrados durante las pruebas. |

# 6. Secuencia de implementación

Las tareas del Sprint deberán desarrollarse manteniendo una dependencia lógica entre sus componentes.

Primera etapa: monitoreo del tiempo

Se implementará inicialmente el contador de actividad y la estructura encargada de controlar el período actual.

PB asociado: PB-01.

Segunda etapa: detección de actividad

Una vez disponible el mecanismo de monitoreo, se incorporará la detección de las interacciones mediante teclado y mouse.

PB asociados: PB-02 y PB-03.

Tercera etapa: gestión del período

Con la actividad registrada, se implementará la lógica necesaria para determinar cuándo el período alcanza el límite establecido.

PB asociado: PB-04.

Cuarta etapa: aviso de uso prolongado

Se incorporará la notificación automática que deberá aparecer al alcanzar los 60 minutos.

PB asociado: PB-05.

Quinta etapa: reinicio

Finalmente, se implementará el cierre del período actual y el inicio de uno nuevo después de la generación del aviso.

PB asociado: PB-06.

Sexta etapa: integración y validación

Se comprobará el funcionamiento conjunto de todas las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint.

# 7. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Validación esperada |
| --- | --- |
| Inicio del monitoreo | El sistema comienza correctamente el período de actividad. |
| Contador de tiempo | El tiempo aumenta correctamente durante la ejecución. |
| Actividad de teclado | Una interacción del teclado es detectada como actividad. |
| Actividad de mouse | Un click es detectado como actividad. |
| Funcionamiento conjunto | Teclado y mouse pueden ser considerados dentro del mismo período. |
| Alcance de 60 minutos | El sistema identifica correctamente el límite establecido. |
| Generación del aviso | Se muestra la notificación correspondiente. |
| Reinicio | El período anterior finaliza y comienza uno nuevo. |
| Nuevo período | El contador vuelve a contabilizar correctamente. |
| Flujo completo | Monitoreo → actividad → 60 minutos → aviso → reinicio funciona correctamente. |

Consideración para las pruebas

Durante el desarrollo podrá utilizarse temporalmente un intervalo reducido para comprobar la lógica del aviso sin tener que esperar 60 minutos en cada prueba.

Esto corresponde únicamente a una estrategia de prueba y desarrollo. El comportamiento definido para el producto mantiene los 60 minutos como período establecido y no implica que el usuario pueda configurar dicho intervalo.

# 8. Eventos Scrum del Sprint

Al desarrollarse bajo la metodología Scrum, el Sprint contempla los eventos correspondientes al marco de trabajo.

Sprint Planning

Durante la planificación del Sprint se seleccionarán los elementos PB-01 a PB-06 del Product Backlog y se establecerá como objetivo construir el primer incremento funcional de monitoreo y avisos.

Las tareas necesarias para cumplir este objetivo se descomponen dentro del Sprint Backlog.

Daily Scrum

Durante el desarrollo se realizará la coordinación periódica del equipo para revisar el progreso de las tareas, identificar impedimentos y determinar el trabajo necesario para avanzar hacia el Sprint Goal.

No se establece dentro de este documento un horario específico, ya que este dependerá de la organización del equipo.

Sprint Review

Al finalizar el Sprint se deberá presentar el incremento desarrollado, demostrando principalmente:

- Registro del tiempo de actividad.

- Detección de actividad mediante teclado.

- Detección de actividad mediante mouse.

- Cumplimiento del período de 60 minutos.

- Generación del aviso.

- Reinicio del período.

El objetivo será comprobar que el incremento cumple los criterios de aceptación establecidos.

Sprint Retrospective

Después de la revisión se analizará el desarrollo del Sprint, identificando aspectos que funcionaron correctamente, dificultades encontradas y posibles mejoras para el siguiente Sprint.

Las conclusiones obtenidas podrán utilizarse para mejorar la organización y ejecución del Sprint 02.

# 9. Definition of Done

Para considerar terminado un elemento del Sprint Backlog, deberá cumplir las condiciones correspondientes a la Definition of Done del proyecto.

Un elemento será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos.

- Haya sido probado de manera funcional.

- Los errores críticos detectados hayan sido solucionados.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- La funcionalidad pueda ser demostrada durante la Sprint Review.

- La implementación se encuentre suficientemente documentada para facilitar su comprensión y continuidad.

El Sprint se considerará cumplido cuando el incremento permita ejecutar correctamente el flujo completo de monitoreo y aviso definido en el Sprint Goal.

# 10. Incremento esperado

El incremento esperado al finalizar el Sprint corresponde a una primera versión funcional del sistema de monitoreo de actividad de ErgoSense.

Este incremento deberá permitir:

Iniciar el monitoreo → contabilizar el tiempo → detectar actividad de teclado y mouse → alcanzar los 60 minutos → generar el aviso → iniciar un nuevo período.

Este resultado constituye la base sobre la cual se incorporarán posteriormente las funcionalidades de interacción mediante gestos, control por voz e interfaz completa.

# 11. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener el alcance controlado, las siguientes funcionalidades no serán desarrolladas durante este Sprint:

- Control mediante gestos.

- Reconocimiento de manos.

- Control del cursor mediante gestos.

- Click, arrastre o scroll mediante gestos.

- Reconocimiento de comandos de voz.

- Ejecución de acciones mediante voz.

- Interfaz completa de la aplicación.

- Historial de actividad.

- Estadísticas de uso.

- Configuración personalizada del período de aviso.

- Detección o medición de fatiga física.

- Diagnóstico de condiciones médicas.

- Evaluación clínica.

- Reconocimiento avanzado del estado físico del usuario.

- Aprendizaje individual del comportamiento del usuario.

Estas funcionalidades corresponden a otros elementos del Product Backlog o se encuentran fuera del alcance definido para la versión inicial.

# 12. Trazabilidad

El Sprint mantiene una relación directa con los elementos definidos previamente para ErgoSense.

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Monitorear actividad y fomentar pausas frente al uso prolongado. |
| Product Backlog | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05 y PB-06. |
| Sprint Goal | Desarrollar el sistema de monitoreo y aviso de 60 minutos. |
| Sprint Backlog | SB01-T01 a SB01-T20. |
| Incremento | Sistema funcional de monitoreo, aviso y reinicio del período. |

Esta trazabilidad permite mantener la relación entre la visión general del producto, las funcionalidades priorizadas y el trabajo realizado durante el Sprint.

# 13. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 01, ErgoSense deberá contar con una base funcional capaz de monitorear un período de actividad del usuario utilizando el tiempo transcurrido y las interacciones de teclado y mouse.

Cuando el período alcance los 60 minutos, el sistema deberá generar automáticamente un aviso recomendando realizar una pausa. Posteriormente, el período deberá reiniciarse para comenzar una nueva contabilización.

El resultado permitirá validar la lógica principal asociada al uso prolongado antes de incorporar las funcionalidades de control mediante gestos y voz en los siguientes Sprints.

# 14. Cierre

El Sprint 01 representa la primera etapa de desarrollo funcional de ErgoSense y establece la base para las siguientes iteraciones del producto. Su foco se encuentra exclusivamente en el monitoreo de actividad y la generación de avisos por uso prolongado, manteniendo un alcance acotado y verificable.

El incremento obtenido permitirá disponer de una funcionalidad concreta y comprobable, sobre la cual se podrá continuar construyendo el resto de las capacidades definidas en el Product Backlog mediante los siguientes Sprints.