Sprint Backlog 03 – Control mediante gestos y configuración básica

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	3

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-07 – Detectar y seguir la mano	5

PB-08 – Reconocer gestos definidos	5

PB-09 – Mover el cursor mediante gestos	6

PB-10 – Ejecutar click mediante gesto	6

PB-11 – Ejecutar arrastre mediante gesto	6

PB-12 – Ejecutar scroll mediante gesto	7

PB-13 – Evitar activaciones accidentales	7

PB-36 – Guardar configuración del usuario	8

PB-37 – Configurar tiempo de inactividad	8

6. Sprint Backlog de tareas	9

7. Dependencias y secuencia de implementación	11

8. Pruebas planificadas	12

9. Eventos Scrum del Sprint	13

10. Definition of Done	14

11. Incremento esperado	14

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	15

13. Trazabilidad	15

14. Resultado esperado del Sprint	16

15. Cierre	16

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 03
Nombre del Sprint: Control mediante gestos y configuración básica
Product Backlog Items asociados: PB-07 al PB-13, PB-36 y PB-37

# 2. Contexto y propósito del Sprint

El tercer Sprint incorpora a ErgoSense su primera alternativa de interacción: el control mediante gestos de la mano. Utilizando la cámara web, el sistema detectará y seguirá la mano del usuario, reconocerá un conjunto limitado de gestos previamente definidos y los utilizará para mover el cursor y ejecutar click, arrastre y scroll, incorporando mecanismos para evitar activaciones accidentales.

En paralelo, el Sprint aprovecha la persistencia del Sprint 02 para que la configuración del usuario deje de ser solo un conjunto de valores por defecto. El sistema almacenará las preferencias de activación del control mediante gestos y del control por voz, y el usuario podrá modificar el tiempo de inactividad utilizado para registrar pausas.

Ambas líneas de trabajo se relacionan: el estado de activación del control mediante gestos se guardará en la configuración, por lo que el módulo de gestos deberá respetar dicho valor al iniciar la aplicación.

# 3. Sprint Goal

Disponer de un control mediante gestos funcional, que permita mover el cursor y ejecutar click, arrastre y scroll a partir de un conjunto limitado de gestos reconocidos por la cámara web, junto con una configuración del usuario que se conserve entre ejecuciones y permita ajustar el tiempo de inactividad para registrar pausas.

Este incremento permitirá validar la interacción mediante gestos antes de incorporar el control por voz, y servirá como base para las macros activadas por gestos del Sprint 05.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-07 | Control mediante gestos | Detectar y seguir la mano | Alta |
| PB-08 | Control mediante gestos | Reconocer gestos definidos | Alta |
| PB-09 | Control mediante gestos | Mover el cursor mediante gestos | Alta |
| PB-10 | Control mediante gestos | Ejecutar click mediante gesto | Alta |
| PB-11 | Control mediante gestos | Ejecutar arrastre mediante gesto | Media |
| PB-12 | Control mediante gestos | Ejecutar scroll mediante gesto | Media |
| PB-13 | Control mediante gestos | Evitar activaciones accidentales | Alta |
| PB-36 | Configuración | Guardar configuración del usuario | Alta |
| PB-37 | Configuración | Configurar tiempo de inactividad | Media |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Acceso a la cámara web, detección y seguimiento de la mano.

- Reconocimiento de un conjunto limitado de gestos definidos.

- Movimiento del cursor, click, arrastre y scroll mediante gestos.

- Mecanismos para evitar activaciones accidentales.

- Almacenamiento de la configuración: tiempo de inactividad y estado del control por voz y por gestos.

- Activación o desactivación del control mediante gestos según la preferencia almacenada.

- Sección básica de configuración para modificar el tiempo de inactividad.

Límites del Sprint

El alcance se concentra en un conjunto reducido de gestos previamente definidos. No se implementará un reconocimiento ilimitado de gestos ni la creación libre de gestos por parte del usuario.

El control por voz todavía no existe en este Sprint, por lo que su preferencia de activación quedará almacenada y será utilizada a partir del Sprint 04.

El usuario solo podrá configurar el tiempo de inactividad utilizado para registrar pausas, cuyo valor por defecto es de 10 minutos. El período de aviso de 60 minutos no es configurable y no se verá afectado por esta configuración.

La modificación del tiempo de inactividad se realizará desde una sección básica de configuración. La interfaz principal, con el estado del sistema y el tiempo de actividad, se desarrollará en el Sprint 04.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-07 – Detectar y seguir la mano

Descripción

El sistema deberá utilizar la cámara web para detectar la presencia de una mano y realizar un seguimiento de su posición mientras el control mediante gestos se encuentre activo.

Resultado esperado

ErgoSense deberá ser capaz de identificar la mano dentro de la imagen proporcionada por la cámara y obtener información suficiente sobre su posición para utilizarla en las interacciones.

Criterios de aceptación

- La mano es detectada y seguida correctamente mientras se encuentra dentro del área de captura.

- El sistema debe acceder correctamente a la cámara web.

- La posición detectada debe actualizarse durante el movimiento.

- La información obtenida debe poder ser utilizada por el módulo de control.

- La detección debe funcionar mientras el control mediante gestos se encuentre activo.

- Si no hay una cámara disponible, el sistema lo informa al usuario y las demás funcionalidades siguen disponibles.

## PB-08 – Reconocer gestos definidos

Descripción

El sistema deberá reconocer un conjunto limitado de gestos previamente definidos para el MVP.

Resultado esperado

Los gestos establecidos para la versión inicial podrán diferenciarse entre sí y asociarse con acciones determinadas.

Criterios de aceptación

- Los gestos definidos son identificados correctamente bajo condiciones de uso adecuadas.

- El sistema debe diferenciar los gestos necesarios para las acciones implementadas.

- Cada gesto con acción predefinida debe estar asociado a una acción específica.

- Los movimientos no contemplados no deben ejecutar acciones del sistema.

- El reconocimiento debe funcionar mientras el control mediante gestos esté activo.

## PB-09 – Mover el cursor mediante gestos

Descripción

El usuario deberá poder controlar el movimiento del cursor mediante movimientos de la mano.

Resultado esperado

El usuario podrá desplazar el cursor utilizando movimientos de la mano frente a la cámara.

Criterios de aceptación

- El cursor responde al movimiento de la mano de manera estable y controlada.

- El movimiento de la mano debe producir un desplazamiento correspondiente del cursor.

- El sistema debe evitar movimientos excesivamente bruscos.

- El movimiento debe detenerse cuando la mano deje de encontrarse dentro del área de captura.

- El control debe funcionar únicamente cuando el control mediante gestos esté activo.

## PB-10 – Ejecutar click mediante gesto

Descripción

El sistema deberá asociar un gesto con la ejecución de un click izquierdo y otro gesto con la de un click derecho.

Resultado esperado

Cuando el sistema reconozca uno de esos gestos, ejecutará el click izquierdo o derecho correspondiente sobre la posición actual del cursor.

Criterios de aceptación

- Al realizar correctamente cada gesto definido, se ejecuta el click izquierdo o derecho correspondiente.

- El click debe ejecutarse sobre la posición actual del cursor.

- Un mismo gesto mantenido no debe generar una cantidad indefinida de clicks.

- La acción debe ejecutarse únicamente cuando se cumplan las condiciones definidas para el gesto.

## PB-11 – Ejecutar arrastre mediante gesto

Descripción

El sistema deberá permitir realizar acciones de arrastre mediante un gesto definido.

Resultado esperado

El usuario podrá mantener una selección y desplazar el cursor para realizar un arrastre.

Criterios de aceptación

- El usuario puede mantener y desplazar un elemento utilizando el gesto establecido.

- El sistema debe reconocer el gesto asociado al arrastre.

- El arrastre debe finalizar cuando corresponda según el gesto definido.

- El sistema debe evitar arrastres involuntarios.

## PB-12 – Ejecutar scroll mediante gesto

Descripción

El sistema deberá permitir realizar desplazamiento de contenido mediante un gesto definido.

Resultado esperado

El movimiento correspondiente de la mano generará una acción de scroll sobre el contenido.

Criterios de aceptación

- El desplazamiento se ejecuta correctamente al realizar el gesto correspondiente.

- El sistema debe permitir controlar la dirección del desplazamiento.

- El desplazamiento debe mantenerse suficientemente estable.

- No deben producirse desplazamientos cuando el gesto no corresponda a scroll.

## PB-13 – Evitar activaciones accidentales

Descripción

El sistema deberá reducir la posibilidad de ejecutar acciones cuando el usuario realiza movimientos involuntarios.

Esto es especialmente relevante porque el sistema utiliza movimientos naturales de la mano para generar acciones sobre el computador.

Resultado esperado

Las acciones solo se ejecutarán cuando el sistema determine que se cumplen las condiciones correspondientes a un gesto definido.

Criterios de aceptación

- Los movimientos que no corresponden a un gesto definido no generan acciones no deseadas.

- El sistema debe diferenciar entre el movimiento general de la mano y los gestos destinados a una acción.

- Un gesto mantenido no debe generar repetición excesiva de una acción.

- El comportamiento debe ser validado mediante pruebas prácticas.

## PB-36 – Guardar configuración del usuario

Descripción

El sistema deberá almacenar la configuración del usuario: el tiempo de inactividad para registrar pausas y el estado de activación del control por voz y del control mediante gestos.

La configuración se guardará en la tabla settings creada en el Sprint 02, asociada a la cuenta del usuario, por lo que estará disponible en cualquier computador en que inicie sesión.

Resultado esperado

Las preferencias del usuario quedarán guardadas en la base de datos y se aplicarán automáticamente al iniciar la aplicación.

Criterios de aceptación

- Los cambios realizados en la configuración, incluida la activación o desactivación de funcionalidades, se mantienen al reiniciar la aplicación.

- Se almacenan el tiempo de inactividad, el estado del control por voz y el estado del control mediante gestos.

- Al iniciar la aplicación, el control mediante gestos queda activado o desactivado según el valor almacenado.

- Cada usuario mantiene una única configuración.

- Los cambios de configuración no modifican el período de aviso de 60 minutos.

## PB-37 – Configurar tiempo de inactividad

Descripción

El usuario deberá poder modificar desde la interfaz el tiempo de inactividad, en minutos, a partir del cual el sistema registra una pausa.

El valor por defecto es de 10 minutos y es utilizado por el registro de pausas desarrollado en el Sprint 02.

Resultado esperado

El usuario podrá ingresar un nuevo tiempo de inactividad desde la sección de configuración; el valor se guardará y será utilizado para registrar las pausas siguientes.

Criterios de aceptación

- El nuevo valor se guarda en la configuración y se aplica a las pausas siguientes, sin modificar el período de aviso de 60 minutos.

- El valor se expresa en minutos y debe ser un número entero mayor que cero.

- Si el usuario no modifica el valor, se mantienen los 10 minutos por defecto.

- Las pausas registradas antes del cambio no se modifican.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB03-T01 | PB-07 | Preparar acceso a cámara | Configurar el acceso a la cámara web y la captura de imágenes para el reconocimiento. | Alta |
| SB03-T02 | PB-07 | Implementar detección de mano | Incorporar el mecanismo necesario para identificar la mano dentro de la imagen. | Alta |
| SB03-T03 | PB-07 | Implementar seguimiento | Obtener y actualizar la posición de la mano durante el movimiento. | Alta |
| SB03-T04 | PB-07 | Validar detección y seguimiento | Comprobar la detección y la actualización de la posición dentro del área de captura. | Alta |
| SB03-T05 | PB-08 | Definir conjunto de gestos | Establecer el conjunto limitado de gestos del MVP, incluidos los que quedarán disponibles como activadores de macros. | Alta |
| SB03-T06 | PB-08 | Implementar reconocimiento | Incorporar la lógica para diferenciar los gestos definidos. | Alta |
| SB03-T07 | PB-08 | Asociar gestos con acciones | Relacionar cada gesto con su acción predefinida. | Alta |
| SB03-T08 | PB-08 | Validar reconocimiento | Comprobar que los gestos sean reconocidos bajo condiciones de uso adecuadas. | Alta |
| SB03-T09 | PB-09 | Implementar movimiento del cursor | Conectar la posición de la mano con el desplazamiento del cursor. | Alta |
| SB03-T10 | PB-09 | Ajustar sensibilidad | Ajustar la respuesta del cursor para lograr un movimiento estable y controlado. | Alta |
| SB03-T11 | PB-09 | Validar movimiento | Comprobar distintos desplazamientos del cursor. | Alta |
| SB03-T12 | PB-10 | Implementar click | Conectar los gestos definidos con el click izquierdo y el click derecho en la posición actual del cursor. | Alta |
| SB03-T13 | PB-10 | Controlar repetición | Evitar que un único gesto mantenido genere clicks no deseados. | Alta |
| SB03-T14 | PB-10 | Validar click | Comprobar la ejecución correcta del click. | Alta |
| SB03-T15 | PB-11 | Implementar arrastre | Conectar el gesto con el inicio, el desplazamiento y el término del arrastre. | Media |
| SB03-T16 | PB-11 | Validar arrastre | Comprobar el arrastre mediante distintos movimientos. | Media |
| SB03-T17 | PB-12 | Implementar scroll | Conectar el gesto correspondiente con el desplazamiento del contenido. | Media |
| SB03-T18 | PB-12 | Validar scroll | Comprobar la dirección y la respuesta del desplazamiento. | Media |
| SB03-T19 | PB-13 | Definir condiciones de activación | Establecer las condiciones mínimas para ejecutar cada acción. | Alta |
| SB03-T20 | PB-13 | Implementar control de activaciones | Incorporar mecanismos para reducir acciones involuntarias. | Alta |
| SB03-T21 | PB-13 | Validar activaciones accidentales | Realizar pruebas para identificar acciones no deseadas. | Alta |
| SB03-T22 | PB-36 | Implementar lectura y guardado de configuración | Leer y actualizar en settings el tiempo de inactividad y el estado de voz y gestos. | Alta |
| SB03-T23 | PB-36 | Aplicar estado del control por gestos | Activar o desactivar el módulo de gestos según la preferencia almacenada. | Alta |
| SB03-T24 | PB-36 | Validar persistencia de la configuración | Comprobar que las preferencias se mantengan al reiniciar la aplicación. | Alta |
| SB03-T25 | PB-37 | Implementar sección de configuración | Desarrollar la sección básica para modificar el tiempo de inactividad. | Media |
| SB03-T26 | PB-37 | Validar valor ingresado | Aceptar solo enteros mayores que cero y mantener 10 minutos si no hay cambios. | Media |
| SB03-T27 | PB-37 | Aplicar nuevo tiempo a las pausas | Conectar el valor guardado con la detección de inactividad del Sprint 02. | Media |
| SB03-T28 | PB-07–PB-13, PB-36, PB-37 | Integrar funcionalidades | Conectar detección, reconocimiento, acciones y configuración. | Alta |
| SB03-T29 | PB-07–PB-13, PB-36, PB-37 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el funcionamiento conjunto del control mediante gestos y la configuración. | Alta |
| SB03-T30 | PB-07–PB-13, PB-36, PB-37 | Corregir errores detectados | Resolver los problemas encontrados durante las pruebas. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

El reconocimiento de gestos (PB-08) depende de la detección y el seguimiento de la mano (PB-07), y todas las acciones (PB-09 a PB-12) dependen de que los gestos sean reconocidos.

La prevención de activaciones accidentales (PB-13) se aplica sobre las acciones implementadas, por lo que se completará una vez disponibles el click, el arrastre y el scroll, aunque sus condiciones se tendrán en cuenta desde la definición de los gestos.

La configuración (PB-36 y PB-37) depende de la cuenta y de la tabla settings creadas en el Sprint 02. Además, aplicar el estado de activación del control mediante gestos requiere que el módulo de gestos ya funcione.

El tiempo de inactividad configurado (PB-37) será utilizado por el registro de pausas implementado en el Sprint 02 (PB-35).

Secuencia de implementación

El desarrollo del Sprint seguirá una secuencia que permita construir progresivamente el control mediante gestos y, luego, conectarlo con la configuración:

Primera etapa: acceso a cámara y detección

Se configurará el acceso a la cámara web y se incorporará la detección y el seguimiento de la mano.

PB asociado: PB-07.

Segunda etapa: reconocimiento de gestos

Con la mano detectada, se definirá e implementará el reconocimiento del conjunto reducido de gestos del MVP.

PB asociado: PB-08.

Tercera etapa: movimiento del cursor y click

Se utilizará la posición de la mano para mover el cursor y se incorporará el gesto de click.

PB asociados: PB-09 y PB-10.

Cuarta etapa: arrastre y scroll

Una vez validados los mecanismos básicos, se incorporarán las acciones de arrastre y scroll.

PB asociados: PB-11 y PB-12.

Quinta etapa: prevención de activaciones accidentales

Se establecerán condiciones para disminuir acciones involuntarias sobre todas las acciones implementadas.

PB asociado: PB-13.

Sexta etapa: configuración persistente

Se implementará el guardado de la configuración y la aplicación del estado del control mediante gestos al iniciar.

PB asociado: PB-36.

Séptima etapa: tiempo de inactividad

Se desarrollará la sección para modificar el tiempo de inactividad y se conectará con el registro de pausas.

PB asociado: PB-37.

Octava etapa: integración, validación y corrección

Se integrarán y probarán todas las funcionalidades como un único incremento y se corregirán los errores detectados.

PB asociados: PB-07 a PB-13, PB-36 y PB-37.

# 8. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Acceso a cámara | PB-07 | La aplicación utiliza correctamente la cámara web. |
| Detección y seguimiento | PB-07 | La mano es detectada y su posición se actualiza dentro del área de captura. |
| Reconocimiento de gestos | PB-08 | Los gestos definidos son diferenciados correctamente. |
| Movimiento del cursor | PB-09 | El cursor responde de forma estable y controlada al movimiento de la mano. |
| Click | PB-10 | Los gestos correspondientes ejecutan un click izquierdo y un click derecho en la posición del cursor. |
| Repetición del click | PB-10, PB-13 | Un gesto mantenido no produce clicks involuntarios continuos. |
| Arrastre | PB-11 | El gesto permite mantener y desplazar un elemento. |
| Scroll | PB-12 | El gesto correspondiente genera desplazamiento del contenido. |
| Gesto no válido | PB-13 | No se ejecutan acciones ante movimientos que no corresponden a gestos definidos. |
| Persistencia de preferencias | PB-36 | El estado del control por voz y por gestos se mantiene al reiniciar la aplicación. |
| Gestos desactivados | PB-36 | Con el control mediante gestos desactivado no se ejecutan acciones mediante gestos. |
| Cambio del tiempo de inactividad | PB-37 | El nuevo valor se guarda y se aplica a las pausas siguientes. |
| Valor no válido | PB-37 | Un valor no válido no se guarda y se mantiene el valor anterior. |
| Aviso sin cambios | PB-37 | El aviso de uso prolongado se mantiene en 60 minutos. |
| Flujo completo | PB-07 a PB-13 | Detección → reconocimiento → acción funciona correctamente. |

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-07 a PB-13, PB-36 y PB-37 y se definirá como Sprint Goal la obtención de un control mediante gestos funcional con configuración persistente.

También se acordará el conjunto de gestos del MVP, ya que esta decisión condiciona tanto las acciones de este Sprint como los activadores de macros del Sprint 05.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá revisar el progreso de las tareas, identificar impedimentos relacionados con la precisión del reconocimiento o la estabilidad del cursor y ajustar el trabajo necesario para alcanzar el Sprint Goal.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar:

- La detección y el seguimiento de la mano mediante la cámara.

- El reconocimiento de los gestos definidos.

- El movimiento del cursor, el click, el arrastre y el scroll.

- Los mecanismos para reducir activaciones accidentales.

- La conservación de las preferencias al reiniciar la aplicación.

- La modificación del tiempo de inactividad y su efecto en el registro de pausas.

La revisión permitirá comprobar si las funcionalidades cumplen los criterios de aceptación establecidos.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizarán la precisión del reconocimiento, la estabilidad de las interacciones, las dificultades técnicas encontradas y la organización del trabajo entre las dos líneas del Sprint.

Las mejoras identificadas podrán aplicarse en el Sprint 04, que incorporará otro mecanismo de reconocimiento.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense y se detalla, junto con sus evidencias, en el documento Definition of Done del proyecto. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando el conjunto de interacciones mediante gestos definido para el MVP funcione de forma estable y la configuración se conserve y aplique al reiniciar la aplicación.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a la primera versión funcional del control mediante gestos de ErgoSense, acompañada de una configuración persistente. Antes de este Sprint, el usuario solo podía interactuar con el computador mediante el teclado y el mouse; al finalizarlo, deberá ser posible el siguiente flujo:

Cámara web → detección de mano → seguimiento → reconocimiento de gesto → ejecución de acción.

Las acciones disponibles serán movimiento del cursor, click, arrastre y scroll. Además, las preferencias del usuario se conservarán entre ejecuciones y el tiempo de inactividad podrá ajustarse, manteniendo los 10 minutos como valor por defecto.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Control por voz y validación de comandos (Sprint 04).

- Interfaz principal con el estado del sistema, el tiempo de actividad y la información del aviso (Sprint 04).

- Uso de gestos como activadores de macros (Sprint 05).

- Reconocimiento ilimitado de gestos o creación libre de gestos por parte del usuario.

- Control completo del computador mediante gestos.

- Configuración del período de aviso de 60 minutos.

- Integración final de todos los módulos de ErgoSense (Sprint 06).

- Historial y estadísticas de actividad.

- Reconocimiento avanzado de emociones, detección de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

El Sprint se limita al conjunto de gestos y acciones definido para la primera versión y a la configuración contemplada en el Product Backlog.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Incorporar una alternativa de interacción mediante gestos utilizando la cámara web y conservar las preferencias del usuario. |
| Product Backlog | PB-07, PB-08, PB-09, PB-10, PB-11, PB-12, PB-13, PB-36 y PB-37. |
| Sprint Goal | Disponer de un control mediante gestos funcional y de una configuración persistente que permita ajustar el tiempo de inactividad. |
| Sprint Backlog | SB03-T01 a SB03-T30. |
| Incremento | Sistema funcional de detección, reconocimiento y ejecución de acciones mediante gestos, con configuración almacenada en la base de datos. |

Esta relación permite mantener la trazabilidad entre la visión del producto, las funcionalidades priorizadas y el trabajo planificado para el Sprint.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 03 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Detecta y sigue la mano del usuario mediante la cámara web.

- Reconoce el conjunto de gestos definido y ejecuta movimiento del cursor, click, arrastre y scroll.

- No ejecuta acciones ante movimientos que no corresponden a gestos definidos.

- Guarda la configuración del usuario y aplica el estado del control mediante gestos al iniciar.

- Permite modificar el tiempo de inactividad y lo utiliza para registrar las pausas siguientes, sin alterar la duración del período de aviso de 60 minutos.

# 15. Cierre

El Sprint 03 amplía el producto con una alternativa de interacción basada en gestos y convierte la configuración en una funcionalidad persistente. El desarrollo se mantiene limitado a un conjunto definido de gestos, priorizando la estabilidad y el control de las interacciones por sobre la cantidad de funcionalidades.

El Sprint 04 incorporará el control por voz, que utilizará la preferencia de activación ya almacenada, y desarrollará la interfaz desde la cual el usuario visualizará y controlará el estado de ErgoSense.